奉政发〔2018〕109号

宁波市奉化区人民政府

关于印发宁波市奉化区全域旅游发展三年

行动计划（2018—2020）的通知

各镇人民政府、街道办事处，区政府各部门、各直属单位：

《宁波市奉化区全域旅游发展三年行动计划（2018—2020）》已经区政府同意，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

宁波市奉化区人民政府办公室

2018年9月30日

（此件公开发布）

宁波市奉化区全域旅游发展三年行动计划

（2018—2020）

为深入实施全域旅游发展战略，带动全区经济社会实现追赶跨越，根据《奉化市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《宁波市奉化区总体规划》和《关于发挥山海资源优势推进全域旅游发展的决定》（奉党发〔2017〕5号）等文件要求，结合我区实际，现制定奉化区全域旅游发展三年行动计划（2018—2020）。

# 一、编制背景

作为现代旅游产业发展的新方向，全域旅游被写入2016年底中央经济工作会议公报和2017年政府工作报告，是党中央、国务院科学把握旅游产业发展规律、理性分析旅游发展存在问题所作出的重大决策部署，也是对“两山”理论的生动实践。新形势新要求下，全区上下要充分运用“八八战略”蕴涵的优势论，主动对标宁波“名城名都”建设，全力以赴创建国家（省）全域旅游示范区，把旅游业打造成为美丽奉化的生态产业、民生产业和支柱产业。同时，充分发挥旅游“一业兴百业”的撬动作用，促进新产业、新业态和新动能培育，努力实现“后来居上、最美最好”，推进奉化从县域经济向城市经济转型。

奉化山川钟灵毓秀，历史悠久，人文旅游资源丰富，特别是溪口人文景观具有极为浓郁的地方特色。奉化拥有国家级风景名胜区——溪口雪窦山风景名胜区，弥勒圣地、蒋氏故里等历史文化景点全国闻名，为中国社科院世界宗教研究所佛教研究基地、佛教研究中心弥勒文化研究基地。近年来，奉化基础设施建设日益完善，对外交通渐趋便利。撤市设区后，经济社会发展体制机制不断优化，成立旅游委并实体运行，旅游综合管理机制不断完善。2017年，全区共接待国内外游客2078.5万人次，实现旅游总收入172.0亿元，同比分别增长15.9%和25.7%；旅游业增加值同比增长12%左右。在肯定成绩的同时，也清醒看到，与同类型地区相比，奉化旅游经济增速较快，但质量和效益不高；旅游市场需求旺盛，但产品吸引力与品牌知名度有待提高，各区块之间协同联动发展不足，产业层次有待提升。同时与之相配套的集散中心、停车场等基础设施建设仍有待加强。

# 二、总体思路

## （一）指导思想

全面贯彻党的十九大精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，贯彻落实新发展理念与乡村振兴战略，以区委“六争攻坚、三年攀高”决策部署为指导，落实区委一届二次全体（扩大）会议精神，充分发挥奉化资源优势与区位优势，打好生态牌，念好“山海经”，大力实施全域旅游十大工程，加快构建产业引领、项目支撑、服务协同的全域旅游体系，建成“一地三区”，使奉化“现代化健康美丽新城区”形象深入人心。

## （二）发展目标

到2020年，初步形成资源统筹、点线面串联的“大旅游”格局，进一步发挥旅游导入外部资源的 “大平台”功能，全域旅游发展“1030”工程基本完成，旅游对全区经济社会发展的“大引擎”作用进一步显著，初步建成“一带一路”国际著名旅游目的地、国家全域旅游示范区、“诗画浙江”样板区、“名城名都”山海休闲度假区。

——经济目标：到2020年，全区接待国内外游客达到3161万人次，旅游总收入超过377亿元，其中入境旅游和乡村旅游接待分别达到300万人次和1800万人次，旅游产业增加值占GDP比重达10%左右。

——社会目标：到2020年，全区全域旅游就业人数占全社会就业人数的比重达到11.3%，旅游业对整个社会就业带动作用进一步发挥。

——设施目标：到2020年，全区通景公路及配套设施达到国家级全域旅游示范区创建要求，新建旅游交通集散中心2-3个，旅游咨询服务中心10个，停车位10000个，新改建旅游厕所90个。

——环境目标：主要旅游镇（街道）“改厨、改厕、改客房、整理院落”行动成效明显，省级A级景区村庄全村截污纳管率或集中处理率达到90%以上。

# 三、重大工程

## （一）城区品质化改造工程

1.实施城市门户改造专项行动。以宁波推进“城市双修”试点为契机，制定奉化区城市门户整治专项实施方案，系统推进各门户节点绿化、标识等建设，展现一年常绿、四季有花、开放大气的城市门户节点形象。强化城区主入口和主要道路交界口景观打造，着力推动宁波铁路南部枢纽、甬金铁路溪口站周边设施建设项目，推进主要道路和交通枢纽等交通节点门户提升。

2．实施城市彩化专项行动。大力推进城市美化行动，坚持“一路一景，主题鲜明，智慧集成”，高水平推进南山路、中塔路、宝化路等主干道美化改造。重点推进城市亮化行动，大力推进城市主要道路线路路灯设施等改造工程，建成以县江为轴的城市夜景照明体系，打造沿县江景观照明带。加快推进城市绿化行动，积极推进中央生态绿廊、中塔路绿化、健康绿道等工程建设。持续推进城市洁化行动，构建三江景观水廊，重点推进剡江、东江、县江生态河道整治景观化工程，强化市容市貌建设，实现城乡地面保洁到位，垃圾日产日清，路面干净、整洁。

3.实施城市单元改造专项行动。以县江两岸、大成路等区主要景观视线走廊为中心，推进城区单元景观提升工程，推进市政设施、建筑立面、文化街区、园林景观、自行车廊道、城市家具等更新改造。提升城市休憩空间，推进中山公园、仁湖公园、城区口袋公园和滨江生态公园等主题公园建设，打造十大最美郊园，谋划建设口袋公园，加快形成“主题公园—城郊公园—口袋公园”三级公园系统。持续推进未来城文化广场、小城镇提升等重点单元区块更新工程，塑造统一的城市风格和鲜明的城市特质。

## （二）百村景区创建工程

1.开展百村景区创建专项行动。百村景区化建设是落实“诗画浙江”战略的重要载体和推进乡村旅游发展的重要抓手。加快实施百村景区建设六年行动计划，大力推进乡村景区化和乡村公共设施建设，重点围绕“七个一”，即一个入口形象、一个停车场、一个服务中心、一个A级厕所、一个乡村景点、一条游览线路、一套标识系统，不断完善旅游公共配套服务体系。到2020年，共创建A级以上景区村庄97个，其中3A级景区村庄24个。

2.开展特色精品村创建专项行动。综合考虑区位条件、基础条件、资源禀赋条件、班子队伍条件、外部条件等基础，从3A级景区村庄中择优选择创建特色精品村，以特色精品村创建为基础，辐射带动周边村落发展，2019年启动编制联动发展行动纲要；到2020年，新增省级休闲旅游示范村和市级以上乡村全域旅游示范区各1家，建成十大传统技艺体育休闲基地。

3.开展美丽风景线建设专项行动。通过美丽风景线建设，带动沿线村落景区化、联动式发展，“串点成线”打造美丽乡村“升级版”。优化提升现有美丽风景线，2018年编制完成栖凤至马头“海韵渔歌”风景线规划，2019年完善滕头至新建“桃花盛开”风景线沿线交通基础设施及驿站、观景台、生态停车位等服务设施建设，提升金海路“四季花香”风景线和大堰“连山堰情”生态景观建设，启动岩头至谢界山“溪南线”风景线前期谋划研究。2020年提升“海韵渔歌”风景线沿线休闲码头基础设施建设，建成浙东滨海红色之旅乡村旅游风景线；以“桃花盛开”风景线为样板，再建一批兼具资源优势与文化特色的全域旅游美丽风景线。到2020年，新增10条美丽风景线，建成十大乡村古道、十大最美旅游线路。2019年到2020年，建设美丽田园10个，美丽河流10条。

## （三）旅游集聚区建设工程

1.推进省级及以上旅游度假区创建专项行动。创建省级、国家级旅游度假区是促进和引领旅游业由观光型向休闲度假型转型的重要举措，有利于打造奉化“体验经济”新名片。以雪窦山为核心，优化提升溪口雪窦山国家级风景名胜区，2020年底前基本完成“弥勒圣坛”主体工程、雪窦寺寺前广场和重要景观节点提升工程等项目建设。以滨海旅游风景道为纽带，强化沿海区域旅游体验、商务会展、红色教育等资源联动，2020年完成宁波滨海省级旅游度假区创建。

2.推进中高级旅游景区创建专项行动。中高级旅游景区是全域旅游架构中的中坚力量，在旅游资源保护和开发中发挥着主要作用。推进旅游风情小镇创建，优化溪口镇、大堰镇省级旅游风情小镇建设，2020年力争完成裘村镇、萧王庙街道省级旅游风情小镇创建，提升完善风情小镇内人文景观、资源保护、旅游服务、综合保障等。推进天妃湖4A级景区创建，加快湖边桥—常照、翡翠湾海洋公园、爱歌顿农场创建3A级景区等，完善景区道路、服务咨询中心等相关旅游配套设施建设。

3.推进“旅游+”产业融合集聚区建设专项行动。促进旅游业与一二三产业深度融合，培育一批融合性强的产业载体，着力构建全域“旅游+”体系。制订出台文旅融合、工旅融合、农旅融合、商旅融合、体旅融合等产业融合实施意见；积极创建气动工业旅游线路、红帮时尚旅游线路等工业旅游线路。推进“丝路扬帆”小镇、甬台众创小镇、时光宁波小镇等创建成为省级特色小镇，到2020年，培育、创建特色小镇30个，其中市级特色小镇3个；到2020年，完成城里厢-锦屏山历史文化街区、江口红帮时尚经济集聚区、金溪五村慢生活体验区、“丝路扬帆”特色小镇等旅游集聚区建设。

4．推进田园综合体建设专项行动。田园综合体建设是落实“乡村振兴”战略的重要抓手，有利于全方位拓展农业功能，实现农业增效、农民增收、农村增绿等目标。2018年启动溪口田园综合体和滕头田园综合体建设工作。到2020年，建成十大最美乡村采摘基地。

## （四）旅游产品品牌打造工程

1.开展“玩在奉化”专项行动。依托奉化山海资源与民国风情，推进溪口、滨海三镇等重点区域的旅游资源整合，念好“山海经”。重点推进溪南民国文化体验区、徐凫岩景区升级改造、裘村主题海岛开发、亲子渔庄、松岙云顶花海公园等项目建设。加大普陀山—雪窦山祈福旅游线开发，推动甬舟旅游联动。整合现有节庆活动，以奉化水蜜桃文化节、弥勒文化节、宁波湾海上嘉年华、大堰生态文化节等节庆为代表，加强水上运动、滨海航空等运动赛事谋划，打造奉化“十大旅游节庆”；加大宣传力度，全面提升奉化“新十景”内涵与层次，唱好《梦回溪口》民国文化演艺秀、“梵呗音乐会”、县江夜景灯光秀等“三台戏”。

2.开展“吃在奉化”专项行动。通过餐饮业态创新，打造奉化“蒋氏家宴”、“民国风情最美一餐”、“牛肉干面”等特色文化主题餐饮品牌，形成高档餐饮、文化宴席、生态餐厅、海鲜排档、农家美食为特色的五大核心餐饮体系。制订出台奉化旅游餐饮提升专项行动计划，开展“十大传统特色美食”评选，并根据实际情况选取部分特色餐饮入驻重点旅游风景区。

3.开展“住在奉化”专项行动。依托奉化山水资源和风土民情，大力引进国内外知名度假酒店品牌，发展具有乡村原真性的乡村民宿。2018年，制订出台奉化旅游住宿业提升专项行动计划。推进美丽乡村建设与民宿产业深度融合，引入品牌企业和经营主体，重点推进溪口倪家山民宿、银杏谷民宿等项目建设，评选“十大最美民宿”；提升酒店住宿品质，推进溪口镇佛教禅意酒店、奉化浙商开元大酒店、华侨豪生大酒店、恒大生态酒店、溪口墨憩武岭宾馆等项目建设，三年内，建成五星级酒店2家，新引进主题酒店3家。

4．开展“购在奉化”专项行动。切实发挥旅游对居民增收的带动作用，积极发展“旅游购”。2019年，开发设计具有奉化特色且兼具时尚性与实用性的旅游商品，谋划水蜜桃、千层饼、弥勒佛像、竹工艺品、红帮服装等奉化旅游“十大礼品”；优化购物场所布局，提升区域购物消费规模和档次，加快推进万达广场、滕头生态农庄旗舰店、大堰农创集市等重点旅游购物项目建设，谋划提升芋艿头专业市场，构建“十大旅游购物场所”。

## （五）旅游设施体系完善工程

1.推进旅游交通设施建设专项行动。加大奉化旅游交通设施建设力度，提高奉化全域旅游的通达性、便捷性。2018年编制完成旅游设施布点规划，完善通景公路及配套设施，加快主干道路与景区之间连接线建设，加快环象山港旅游专线、滨海旅游休闲区至马松线段等旅游公路网建设，通往国家5A级旅游景区、国家级旅游度假区的主干道路力争达到一级公路标准；推动奉化绿道慢行系统建设，构建滨水型、山林型、田园型等多类型绿道，至2020年，建设休闲绿道100公里，配套功能综合的服务驿站5个；提升旅游交通集散能力，旅游交通专线、城市公交专线延伸到主要旅游景区和省级A级景区村庄，开通奉化旅游集散中心至溪口客运站、区中心往滨海旅游休闲区、溪口—莼湖的旅游公交专线，开通连接城际铁路站点与周边村镇的接驳公交，至2020年，重点交通枢纽设汽车租赁点10个，力争实现主要景区旅游观光巴士全覆盖。

2.推进旅游公共服务设施建设专项行动。打造“1+3+X+Y”多层级全域旅游集散咨询服务体系，提升奉化全域旅游集散中心辐射功能。谋划推进溪口东部旅游集散中心建设，加快城区旅游集散中心（锦屏）、滨海旅游休闲区旅游集散中心建设，推进重点镇（街道）旅游咨询服务中心建设，在奉化火车站、长途汽车站、公交西站、A级景区村庄等地设立旅游咨询服务中心10个；实现交通干线旅游标识全覆盖，主要旅游景区、省A级景区村庄、主要商圈等地旅游停车位总量达10000个。

3.推进“厕所革命”专项行动。推进城区公共厕所景观化改造、乡村旅游厕所整体化改造，提升旅游厕所品质。至2020年，全区新建、改建旅游厕所90座，4A级以上景区厕所达到A级标准，在高等级旅游景区、旅游度假区、客流集中的服务区、客运交通枢纽增设第三卫生间15间以上；建设10个标杆型厕所，拓展厕所功能，提供WIFI、便利店、线路查询等服务。

## （六）旅游管理服务优化工程

1.推进智慧旅游专项行动。加快旅游信息化建设，提升全域旅游发展水平，促进奉化旅游转型升级。构建具备旅游行业监管、旅游产业数据分析、突发事件应急处理等功能的奉化旅游大数据中心，至2020年，完成旅游大数据中心三期工程建设；构建奉化旅游信息公共服务平台，实现智慧管理、智慧服务、智慧营销及公共技术支撑。至2020底，完成主要景区（点）、3A级景区村庄、交通集散点等WIFI信号、视频监控全覆盖；主要旅游景区实现智能导游、电子讲解、实时信息推送。

2.推进旅游志愿者服务专项行动。健全旅游志愿服务体系，打造奉化旅游志愿服务品牌。至2020年底，建设20个以上旅游志愿者服务站，实现主要景区（点）、3A级景区村庄等地旅游者志愿者服务工作站全覆盖；每年开展12次以上旅游志愿者活动，打造奉化旅游志愿者服务品牌；建设奉化旅游志愿服务网络平台和微信平台。

3.推进旅游市场监管体系建设专项行动。发挥旅游管理部门综合协调职能，统筹全区旅游市场综合监管的指导、协调、监督等工作，优化奉化旅游发展环境。研究制订综合监管提升专项行动方案，创新“1+3+N”旅游综合执法机制，积极推动旅游委、公安、市场监管、法院等部门构建旅游领域全覆盖的治理新模式，建立健全各个镇（街道）旅游综合执法中心建设；重点对旅行社依法经营、旅游景区规范管理、旅游购物场所诚信经营等环节开展专项整治；引导旅游企业进一步规范服务操作流程，加快建立符合国际惯例的旅游行业服务质量标准。

## （七）旅游惠民富民工程

1.实施旅游富民专项行动。2018年，研究制订乡村振兴旅游发展实施意见。以财政奖补等扶持手段，鼓励村集体和国有企业、民间资本合作开发一批休闲观光、参与体验的旅游项目，发展乡村旅游电子商务平台。大力推进农村招商引资，鼓励村集体大力引进带动性强、就业率高的旅游大项目。推进水蜜桃、芋艿头、茶叶等农副产品转化为旅游产品，成立村集体的旅游公司，通过直接就业、定点采购、输送客源、培训指导、建立农产品展销中心和乡村旅游后备箱基地等多种方式，促进集体经济薄弱地区增收创富。

2.实施旅游惠民专项行动。推进公共设施开放专项行动，落实景区门票优惠政策，推动公共博物馆、文化馆、图书馆、纪念馆、城市公园、红色景区和爱国主义教育基地免费开放，鼓励旅游景点在特定时段、对特定人群实行价格优惠，加强对老年人、残疾人等特殊群体的旅游服务。强化群众性文化旅游活动建设，提升市区“十五分钟文化活动圈”功能，建设农村“三十分钟文化活动圈”，打造“和乐大舞台”、“梦回溪口的武岭庙会”、“声动奉化”、“舞动奉化”、“文化艺术节”等一批旅游文化大平台。设计推广集电子凭证、交通出行、数据存储、信息查询、小额支付等功能于一体的奉化旅游市民卡，推出面向宁波市民的奉化旅游年卡，并通过政府购买服务方式，推动居民享有消费折扣实惠。探索推进奉化旅游狂欢节、夜游奉化等特色文化旅游惠民活动，满足城乡居民的全方位文化旅游需求。

## （八）城市营销推广工程

1.开展旅游形象宣传营销专项行动。突出佛教名山主题，巩固提升民国文化与蒋氏故里品牌，推进山海资源联动提升，逐步构建“山海桃源·弥勒圣境”总体品牌形象。制订发布奉化全域旅游创意LOGO与宣传口号，推进奉化全域旅游形象宣传片制作，推动《神奇布袋小子》拍摄，加大多渠道宣传推广力度，打造奉化超级IP，助力奉化打造“中国佛教五大名山、弥勒根本道场”旅游文化品牌。开展节庆营销专项行动，以弥勒文化节、桃文化节等重大节庆为重点，挖掘节庆内涵，推进节事活动创新升级，形成四季活动热点；举办“一带一路”佛教文化论坛、“踏唐诗之路，游奉化风光”论坛等有影响力的活动，以节事营销提升奉化旅游发展。

2．开展全域旅游营销专项行动。制订全域旅游营销战略方案，拓展全媒体营销渠道。实施“政府、行业协会、旅游企业”联动营销，整合旅游市场资源，推动形成政府引导、行业协会带头、重点旅游企业参与的全方位旅游营销模式。充分借助央视、新华社、人民日报海外版等高端主流媒体和百度、网易、凤凰网等新媒体平台，加大广告投放、系列纪录片制作和报刊杂志专题报道，重点向客源城市户外广告投放；加强与去哪儿、驴妈妈等B2C 旅游网站和知名门户网站合作，不断提高品牌知名度；加强与知名卫视的合作，推进相关娱乐节目、综艺节目在奉化制作。加大自媒体平台营销力度，构建“官方网站+微博+微信”一体两翼自媒体平台，通过官网综合信息服务更新、微博及时发布与互动、微信公众平台实时深度推送，助推品牌形象提升。

3.开展市场开拓专项行动。依托奉化休闲旅游主题形象，创新旅游营销体系。研究制订长三角市场深耕专项行动方案，加大在沪杭甬机场、火车站、地铁等重点出入口和交通节点的宣传推广力度，加强与长三角百强旅行社合作，大力挖掘策划旅行线路，积极开拓长三角旅游市场。研究制订台湾、福建和东南亚国家的市场开拓方案，推进双方人文、旅游、产业等方面的合作。大力发展入境旅游，主动对接“一带一路”建设，加强与国际友城和沿线国家的合作对接，加强与境外有资质的的地接社合作，打造跨境旅游精品线路产品，积极引进境外客源，不断提升奉化国际开放度与知名度。

## （九）城乡文明提升工程

1.开展城市精神文明提升专项行动。大力弘扬奉化精神，加快形成与全域旅游相匹配的开放包容、文明和谐的社会氛围。以蒋氏故居为纽带，加强两岸文化交流合作，组织策划“海峡两岸婆媳文化节”等主题活动；以全国文明城市创建为抓手，增强全民旅游形象意识，积极开展文明习惯普及教育活动，加大媒体宣传力度，倡导“文明有礼1234”，不断提高居民文明素质和社会文明水平；持续深化美丽庭院创建活动，开展“筑梦农家院·美丽女主人”展评、美丽庭院擂台赛，助推乡村文明新风尚。

2.开展生活垃圾分类专项行动。以全域旅游建设为契机，积极推进生活垃圾分类，力促城乡环境美化与居民素质提升。2018年，在主要旅游镇（街道）开展生活垃圾分类试点，在试点小区选址设置分类垃圾收集亭和分类垃圾桶，加大开展各类垃圾分类知识宣传活动，至2020年，推进主要旅游镇（街道）实现垃圾无害化、生态化处理。

3．开展旅游从业人员素质提升行动。举办旅游从业人员集中培训、文明旅游大讲堂等活动，建立领队和导游文明教育引导责任制，构建起“景区、导游员、志愿者”三位一体的管理模式，提升旅游文明素质。

## （十）旅游改革创新工程

1.推进多规融合专项行动。建立健全全域旅游规划体系，到2018年，《奉化全域旅游发展规划》由区政府审批实施并公开发布，在此基础上，完善相关部门规划与重点镇（园区）旅游规划，构建“1+X”的全域旅游规划体系，并推进其与国民经济社会发展规划、土地利用总体规划、城市总体规划、生态建设规划的有机融合。

2.实施全域旅游综合改革创新工程。健全完善旅游项目联审制度，对投资额5000万以上的旅游项目压缩审批时限、优化审批流程、降低审批成本，加快推进重点旅游项目落地。探索开展“坡地村镇”旅游项目点状供地改革，实施建设项目用地“点状布局、垂直开发”，将具备开发建设条件的山坡地块开发为城镇建设用地、农村建设用地、旅游观光建设用地及绿色产业建设用地。加快推进筹建区文化旅游投资集团公司，推进涉旅资金、资产、资源统筹，提升旅游经营运作水平。积极申报省旅游改革综合试点。

# 四、保障举措

## （一）加强组织保障

切实发挥国家全域旅游示范区创建领导小组作用，完善全域旅游联席会议制度，在区旅游委设立办公室，通过季度专题会议与年度会议，研究全域旅游发展重大事项，协调全域旅游行动推动工作，统筹涉旅产业规划、项目招商、资金支出、数据统计与综合考核等职能，加强联动协调和项目督导，落实旅游项目联审制度。各镇（街道）建立相应的全域旅游发展推进小组，明确分管领导，设立办公室，落实人员专门从事全域旅游工作，统筹协调本区域范围内全域旅游相关工作。

## （二）完善工作机制

逐年制订年度工作计划，形成一级抓一级、层层抓落实的工作机制。国家全域旅游示范区创建领导小组办公室要发挥牵头抓总作用，定期召开协调推进小组会议和部门联络员会议，建立完善信息通报制度，研究解决工作中出现的问题，整合资源形成齐抓共管的工作合力。区级有关部门着重抓好政策制定、公共财政制度完善、督查考核和相关指导服务工作。完善绩效考核制度，将全域旅游发展行动计划的实施情况纳入政府部门年度目标责任制考核，纳入各责任单位、镇（街道）领导班子和领导干部政绩考评体系。

（三）强化招商引资

全面打响招商引资“一号工程”，理顺旅游项目招商体制，落实旅游招商责任。加强精准招商，建立完善旅游项目招商资源库，紧紧围绕全域旅游十大工程，全力招引涉旅大产业、大项目、大企业，全力推广奉化优秀旅游景点和整体城市品牌。加强部门联动招商，推进与招商、发改等相关部门的合作，建立旅游项目流转机制，优化招商合作机制，形成旅游大招商合力。创新采用基金（资本）招商、园区运营招商等模式，探索建立区领导牵头联系重大旅游项目、包案解决重大制约难题等制度，全力营造服务保障最优、推进效率最快的旅游招商环境。

（四）加大要素保障

统筹各部门资金支持全域旅游建设，实行年度各部门全域旅游发展资金支持情况统计表制度，整合涉旅资金不低于3亿元；设立区旅游产业发展基金，推进旅游资产证券化试点，加快筹建奉化区文化旅游投资集团公司；加强金融部门在信贷政策范围之内对旅游业的倾斜，出台奉化区旅游企业发展促进办法；加强财税金融扶持，加大对纳入行动计划的项目支持力度，创新基础设施建设投融资模式。有效落实旅游项目新增建设用地。在符合区城乡规划和土地利用总体规划的前提下，优先保障旅游重点项目和乡村旅游扶贫项目用地的年度计划指标，及时办理土地征收、农转用和供应等相关手续。加强人才保障，制定出台全域旅游人才支撑政策，逐年增加旅游产业发展基金内用于旅游市场营销和旅游人力资源储备等的比例；大力引进和培育一批旅游创意、设计营销、经营管理等高层次人才。

# 附件：1.奉化区全域旅游1030行动任务分解表

2.奉化区全域旅游发展三年行动计划重点项目表

附件1

奉化区全域旅游1030行动任务分解表（2018-2020）

| 总序号 | 十大工程 | 分序号 | 30个专项行动 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 城区品质化改造工程 | 1 | 城市门户改造专项行动 | 交通运输局 | 住建局、交投集团、旅游委、轨道交通指挥部 |
|  |  | 2 | 城市彩化专项行动 | 住建局 | 规划分局、交通运输局、水利局、综合行政执法局、城投集团、相关镇（街道） |
|  |  | 3 | 城市单元改造专项行动 | 住建局 | 城管局、城投集团、交通运输局 |
| 二 | 百村景区创建工程 | 4 | 百村景区创建专项行动 | 旅游委 | 农办、相关镇（街道） |
|  |  | 5 | 特色精品村创建专项行动 | 农办 | 旅游委、相关镇（街道） |
|  |  | 6 | 美丽风景线建设专项行动 | 农办 | 交通运输局、规划分局、交投集团、相关镇（街道） |
| 三 | 旅游集聚区建设工程 | 7 | 省级及以上旅游度假区创建专项行动 | 旅游委 | 溪口镇、名山办、滨海旅游休闲区、莼湖镇、裘村镇、松岙镇 |
|  |  | 8 | 中高级旅游景区创建专项行动 | 旅游委 | 滨海旅游休闲区管委会、莼湖镇、裘村镇、松岙镇、大堰镇、锦屏街道、岳林街道 |
|  |  | 9 | “旅游+”产业融合集聚区创建专项行动 | 旅游委 | 农办、发改局、住建局、文广新局、商务局、旅游委、经信局、各镇（街道） |
|  |  | 10 | 田园综合体建设专项行动 | 农办 | 旅游委、萧王庙街道、溪口镇、江口街道 |
| 四 | 旅游产品品牌打造工程 | 11 | “玩在奉化”专项行动 | 旅游委 | 农办、大活办、文广新局、体育局、相关单位等 |
|  |  | 12 | “吃在奉化”专项行动 | 商务局 | 旅游委、相关单位等 |
|  |  | 13 | “住在奉化”专项行动 | 商务局 | 旅游委、相关单位等 |
|  |  | 14 | “购在奉化”专项行动 | 商务局 | 旅游委、相关单位等 |
| 五 | 旅游设施体系完善工程 | 15 | 旅游交通设施建设专项行动 | 交通运输局 | 旅游委、发改局、规划分局、国土分局、交投集团 |
|  |  | 16 | 旅游公共服务设施建设专项行动 | 旅游委 | 交通运输局、住建局、城投集团、交投集团、城管局、商务局、国土分局、各镇（街道） |
|  |  | 17 | “厕所革命”专项行动 | 城管局 | 农办、旅游委、规划分局、住建局、3A级以上景区、各镇（街道） |
| 六 | 旅游管理服务优化工程 | 18 | 智慧旅游专项行动 | 经信局 | 旅游委、商务局、宣传部、各镇（街道） |
|  |  | 19 | 旅游志愿者服务专项行动 | 团区委 | 宣传部、文广新局、旅游委、各镇（街道） |
|  |  | 20 | 旅游市场监管体系建设专项行动 | 旅游委 | 公安分局、法院、市场监管局 |
| 七 | 旅游惠民富民工程 | 21 | 旅游富民专项行动 | 农办 | 农林局（海洋与渔业局）、商务局、旅游委、各镇（街道） |
|  |  | 22 | 旅游惠民专项行动 | 旅游委 | 农办、住建局、城投集团、经信局、文广新局、3A级以上景区 |
| 八 | 城市营销推广工程 | 23 | 旅游形象宣传营销专项行动 | 宣传部 | 大活办、旅游委、文广新局、广电中心、奉化日报 |
|  |  | 24 | 全域旅游营销专项行动 | 旅游委 | 宣传部、大活办、文广新局 |
|  |  | 25 | 市场开拓专项行动 | 旅游委 | 宣传部、台办 |
| 九 | 城乡文明 提升工程 | 26 | 城市精神文明提升专项行动 | 宣传部 | 农办、妇联、台办 |
|  |  | 27 | 生活垃圾分类专项行动 | 综合行政执法局 | 农办、各镇（街道） |
|  |  | 28 | 旅游从业人员素质提升行动 | 旅游委 | 宣传部、文广新局、广电中心、奉化日报 |
| 十 | 旅游改革 创新工程 | 29 | 多规融合专项行动 | 规划分局 | 旅游委、发改局、国土分局、农林局（海洋与渔业局）、环保局 |
|  |  | 30 | 全域旅游综合改革创新工程 | 发改局 | 规划分局、投促促进局、金融办、国土分局、国资管理中心、旅游委 |

附件2

奉化区全域旅游发展三年行动计划重点项目表（2018-2020）

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设地点 | 建设期限 | 计划总投资（万元） | 累计完成投资（万元） | 至2018年年底完成投资 | 至2018年年底形象进度 | 责任（联系）单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、城区品质化改造工程（23个） |
| （一）城市门户改造专项行动（4个） |
|  | 城市形象改造提升工程 | 城区主入口和主要道路交界口景观打造 | 全区 | 2019-2020 | / |  |  | 规划研究 | 交通运输局、交投集团 |
|  | 宁波南部综合客运枢纽建设项目 | 现有铁路奉化站房由3000平方米扩容至10000平方米，新建站前广场、上下匝道等配套基础设施，争取打造成宁波铁路南部枢纽 | 西坞街道 | 2019-2025 | 50000 |  | 0 | 规划研究 | 轨道与铁路指挥部 |
|  | 甬金铁路溪口站周边旅游配套项目 | 规划用地面积300亩，包括民国文化展示区、文化产业创意区、影视基地、演艺中心、旅游产品展销区等 | 溪口镇 | 2020-2023 | 100000 | / | / | 规划研究 | 溪口镇 |
|  | 镇（街道）形象改造和提升工程 | 各镇（街道）主要出入口形象提升 | 各镇（街道） | 2018-2020 | 2000 | / | 700 | 部分完工 | 各镇（街道） |
| （二）城市彩化专项行动（12个） |
|  | 中塔路绿化工程 | 道路15000平方米，绿化、景观、铺桩，建设面积2000平方米 | 锦屏街道 | 2018-2019 | 2200 | 0 | 1600 | 完成工程量的70% | 城投集团 |
|  | 城区主干道改造提升工程（南山路改造工程（老波导至甬临线）） | 南山路北起于老波导，南止于甬临线，全长约5.3km，规划道路标准断面宽38米，规划绿线宽度中山路以北为72米，中山路以南为58m，道路等级为城市主干道。包括道路、桥梁、人行过街地道、管线、综合管廊、交通设施、公共空间、临街建筑立面、艺术小品、城市家具等 | 岳林街道.锦屏街道 | 2018—2020 | 89000 | 0 | 10000 | 完成管廊维护桩工程，管廊结构完成30%,拓宽段塘渣填筑完成，西侧人行道改造改成。 | 城投集团 |
|  | 龙潭滞洪分洪区改造工程 | 规划面积1396亩，建设3.7公里分洪通道、人工湖、护岸、景观绿化、配套建筑等 | 锦屏街道 岳林街道 尚田镇 | 2018-2022 | 129200 | 0 | 31000 | 开工建设 | 水投集团 |
|  | 城区环境提升工程（城区洁、平、亮工程） | 市政维修养护、零星增绿、公园广场维护、路灯及景观灯维护等 | 城区 | 2018 | 1800 |  | 1800 | 年内完工 | 城管局 |
|  | 甬山文化公园彩化工程 | 入口广场改造，街角绿化提升，健康小室设置，甬山夜景灯光打造 | 江口街道 | 2017-2018 | 2000 |  | 2000 | 完工 | 江口街道 |
|  | 尚田镇金钟山森林公园建设项目 | 金钟山森林公园步道、小品、亭子、景观、维护及绿化等工程，还有甬临线等道路建设。步道长约3公里，另有亭子5个，小品若干，沿路景观及绿化。 | 尚田镇 | 2017-2018 | 450 | 250 | 450 | 完成 | 尚田镇 |
|  | 尚田镇区通往部分乡村旅游点立面改造 | 包括甬临线、镇西路延伸段、开城街立面改造、花坛铺设等，鸣雁出入口节点改造。 | 尚田镇 | 2018-2019 | 1500 |  | 1500 | 基本完成 | 尚田镇 |
|  | 尚田镇西路街景改造工程 | 镇西路沿线立面改造1万平方、人行道铺设等。 | 尚田镇 | 2017-2018 | 500 | 500 | 500 | 完成 | 尚田镇 |
|  | 萧奉路景观提升改造工程 | 萧奉路延剡溪段建筑立面整治及景观建设，路口渠化、道路白改黑，全长1600米。 | 萧王庙街道 | 2017-2018 | 2500 | 500 | 2000 | 年底前完工 | 萧王庙街道 |
|  | 青云村景观提升工程 | 萧王庙亭下总渠两侧改造工程，青云至菜场段路面及景观整治。 | 萧王庙街道 | 2017-2018 | 1500 | 300 | 1200 | 年底前完工 | 萧王庙街道 |
|  | 滕头通景公路两侧亮化提升等工程 | 萧奉路、萧云路、泉口路两侧亮化、绿化建设。 | 萧王庙街道 | 2017-2018 | 3500 | 500 | 3000 | 年底前完工 | 萧王庙街道 |
|  | 甬台众创小镇街景更新工程（中山东路街景改造工程） | 改造中山东路沿街约2公里沿街景观。 | 岳林街道 | 2017-2018 | 7500 | 5000 | 2500 | 完成街景改造工程 | 甬台众创小镇开发建设有限公司 |
| （三）城市单元改造专项行动（7个） |
|  | 体育场公园式改造工程 | 地面建筑约6222平方米，地下停车场26000平方米。 | 锦屏街道 | 2017-2019 | 49700 | 13000 | 22000 | 完工 | 城投集团 |
|  | 中山公园改造提升工程 | 新建主出入口门楼，次出入口仰上阁和地下通道出入口等景观建筑约525平方米，新建接待中心约102平方米，铺装工程约5089平方米，绿化景观工程约5144平方米，以及附属配套工程等。 | 锦屏街道 | 2017-2018 | 2798 | 24 | 1298 | 完工 | 城投集团 |
|  | 滨江生态公园（一期） | 建设内容主要包括顺铺路-葭浦路汇诚路-东环路，公园绿化等。 | 江口街道 | 2018-2022 | 156089 | / | 14000 | 完成奉心湖土方开挖 | 大项目办 |
|  | 未来城科普中心 | 三层建筑，主体结构总建筑面积约1.9万平方米。 | 方桥街道 | 2017-2019 | 63636 |  | 30000 | 完成主体工程建设和广场部分景观绿化施工，一楼基本满足初步布展要求 | 大项目办 |
|  | 莼湖公园南山公园建设及景观提升工程 | 新建吴亮平教育文化主题公园，改造现有莼湖公园、南山公园等。 | 莼湖镇 | 2018-2019 | 1240 | 38 | 760 | 争取完成吴亮平公园政策处理工作并启动建设，年底前完成莼湖公园、南山公园等相关改造建设工程 | 莼湖镇 |
|  | 尚田镇建成区旅游基础设施改造提升工程 | 新增尚一村山脚边、尚二公园区块、尚三晒场区块、王董晒场区块等停车场，面积约3000平方米。政策处理篮球场改建，新建健身路径，景观改建，新建健康小屋，公厕改造等。 | 尚田镇 | 2017-2018 | 1600 | 900 | 700 | 主体结顶，附属工程完工 | 尚田镇 |
|  | 萧王庙街道中心城区改造提升工程（小城镇提升工程） | 岭东东路两侧立面改造及路面改造、面积850平方米，结合入口和剡江风景，打造入口节点和景观提升、高沙塘路面综合改造提升。 | 萧王庙街道 | 2018 | 30000 | 2500 | 3500 | 完工 | 萧王庙街道 |
| 二、百村景区创建工程（30个） |
| （四）百村景区创建专项行动（16个） |
|  | 2018年度四明山区域乡村旅游开发提升项目 | 溪口镇乡村旅游基础设施提升、特色乡村旅游项目开发、乡村旅游服务配套项目。 | 溪口镇 | 2018 | 120 |  | 120 | 完工 | 溪口镇 |
|  | 溪口镇A级旅游村庄建设 | 溪口镇A级旅游村庄基础设施改造提升。 | 溪口镇 | 2018 | 300 |  | 300 | 完工 | 溪口镇 |
|  | 东坑特色乡村建设项目 | 主要包括艺术家工作室、艺术策展中心及公共配套设施（一期）、禅文化休闲度假区（二期）。 | 溪口镇 | 2019-2020 | 8000 |  | 0 | 政策处理 | 溪口镇 |
|  | 溪口欢喜村建设项目 | 总占地面积约80亩，其中玉溪村拆除后占地面积为30亩。 | 溪口镇 | 2019-2021 | 15000 |  | 0 | 招商等前期工作 | 溪口镇 |
|  | 莼湖镇A级景区村庄建设 | 提升基础设施建设，改善村环境卫生、修建A级厕所、做好垃圾分类，明确标识标牌、美好村容村貌等工作。 | 莼湖镇 | 2018-2020 | 565 | 236 | 488 | 缪家、曲池、舍辋、兴联及宋夹岙村创建2A级景区村庄；王夹岙村创建A级景区村庄 | 莼湖镇 |
|  | 银杏谷项目 | 由宁波明御山庄有限公司投资建设，种植5000株银杏，并建设有生态养生园、农业观光园、生态休闲农庄等项目，适合各地游客前来观光。 | 莼湖镇黄家岭 | 2018-2020 | 40000 | 10000 | 15000 | 完成项目的规划方案设计、土地指标调正，准备项目发改备案，筹备下一步建设工作。 | 莼湖镇 |
|  | 裘村镇A级景区村庄建设 | 马头村黄贤村3A级景区村庄创建，吴江村创建A级景区村庄，甲岙村创建2A级景区村庄，曹村村、闫家村、石沿村、岭下村创建A级景区村庄省级示范村等。 | 裘村镇 | 2018-2020 | 500 | 100 | 200 | 完成吴江村A级景区村庄创建、甲岙村2A级景区村庄创建、马头村黄贤村3A级景区村庄创建 | 裘村镇 |
|  | 裘村镇古村保护与利用项目 | 吴江、甲岙、马头古建筑修缮及利用。 | 裘村镇 | 2018-2020 | 800 | 100 | 300 | 完成部分古建筑修缮 | 裘村镇 |
|  | 马头村创客中心建设工程 | 农副产品展示展销中心建设；创客交流、辅导基地建设。 | 裘村镇 | 2018 | 200 | 0 | 200 | 完工 | 裘村镇 |
|  | 松岙镇A级景区村庄建设 | 按照创建标准做好标示标牌、旅游厕所等工作。 | 松岙镇 | 2018-2020 |  |  |  | 完成海沿村创建A级景区村庄工程 | 松岙镇 |
|  | 柱石村改造 | 村口环境美化、村墙立面刷新、雨排水系统修缮、新造路面、市政设施改造。 | 江口街道 | 2018 | 200 |  | 200 | 完工 | 江口街道 |
|  | 奉金农场建设项目 | 已租赁庄家村土地100亩，主要是果蔬、水稻、花木、中草药的种植，家禽的饲养和养殖。 | 方桥街道 | 2018-2020 | 1500 | 600 | 800 | 完成规划设计 | 方桥街道 |
|  | 萧王庙街道A级景区村庄建设 | 林家村、岭丰村、大埠村、慈林村按3A级景区村庄完善建设。 | 萧王庙街道 | 2018-2020 | 2000 | 950 | 300 | 完成林家和岭丰村A级景区村庄创建 | 萧王庙街道 |
|  | 萧王庙古村提升改造工程项目 | 完善萧王庙街道和青云村的配套设施建设和特色文化景观改造，建设古村旅游风景区。 | 萧王庙街道 | 2018-2020 | 10000 |  |  | 规划设计 | 萧王庙街道 |
|  | 滕头乡村旅游景区改造提升项目 | 建设游船码头、乡村生态美食街、水上餐厅、旅游纪念品商店、青年旅社、茶馆、咖啡馆等工程。计划用地55亩。 | 萧王庙街道 | 2020-2022 | 6000 | / | / | 规划研究 | 萧王庙街道 |
|  | 大堰镇A级景区村庄创建工程 | 大堰村、后畈村创建省3A级景区村庄；张家村、西畈村创建省2A级景区村庄；谢界山村、南溪村、箭岭村创建省A级景区村庄。具体建设内容包括标示标牌整改、厕所改建、游客咨询点等基础设施建设；农家乐民宿经营服务管理培训；村庄环境整治；特色活动策划实施 | 大堰镇 | 2018 | 200 |  | 200 | 完工 | 大堰镇 |
| （五）特色精品村创建专项行动（8个） |
|  | 雷山村特色精品村创建项目 | 旅游基础设施完善。 | 西坞街道 | 2018-2023 | 2000 | / | 100 | 积极引进民宿项目 | 西坞街道 |
|  | 栖凤村特色精品村创建项目 | 改善村环境卫生、修建A级厕所、做好垃圾分类、明确标识标牌以及旅游线路等工作。 | 莼湖镇 | 2018-2020 | 100 | 30 | 100 | 旅游基础设施提升 | 莼湖镇 |
|  | 马头特色精品村创建项目 | 旅游设施改造提升，村容村貌整治工程。 | 裘村镇 | 2017-2018 | 500 | 100 | 500 | 厕所改建、村口景观建设、停车场建设、村庄景观提升、立面改造、古宅修缮等 | 裘村镇 |
|  | 黄贤特色精品村创建项目 | 村容村貌整治，旅游业态布局。 | 裘村镇 | 2017-2018 | 500 | 100 | 500 | 村口景观建设、花海建设等工程 | 裘村镇 |
|  | 长岭村特色精品村创建项目 | 建设内容主要包括玉兰湖，游步道和停车场。 | 锦屏街道 | 2018-2020 | 1000 | 100 | 500 | 游步道停车场完成，玉兰湖开工建设 | 锦屏街道 |
|  | 鸣雁特色精品村创建项目 | 3A级景区村庄创建，包括集装箱民宿二期、创业致富一条街、瑶岩步道、古树公园等项目。 | 尚田镇 | 2018-2020 | 1000 | 200 | 300 | 创建3A级景区村庄，旅游基础提升工程、创业致富一条街完工，启动集装箱民宿二期工程 | 尚田镇 |
|  | 青云特色精品村创建项目 | 新建5000平方米便民服务中心，计划分时段提供餐饮服务；打通沿河“断头路”，将沿河区域的古民居逐渐改造为茗茶体验坊、美食长廊；新建农居小区，选取部分古民居改造为乡村客栈；围绕孙氏宗祠、孙鹤皋旧址，形成主要的观览和写生摄影游线；打造休闲旅游经济，整合水蜜桃、杨梅、茶叶、毛竹、杉木等丰富的物产资源。 | 萧王庙街道 | 2017-2020 | 7000 | 1500 | 3000 | 完善旅游旅游配套设施，开工建设便民旅游服务中心 | 萧王庙街道 |
|  | 林家村特色精品村创建项目 | 建设内容包括游步道提升改造、桃子市场提升改造、文化主题公园等。 | 萧王庙街道 | 2018-2020 | 4000 | 750 | 350 | 完成立面改造 | 萧王庙街道 |
| （六）美丽风景线建设专项行动（6个） |
|  | “海韵渔歌”风景线（莼湖段） | 栖凤渔村建设500万元、塘头周村综合环境提升200万元、河泊所村村庄入口综合景观提升100万元、桐照段标准海塘慢行线50万元、翡翠湾海鲜美食街1200万元、鸿峙村“渔宿鸿峙”1500万元。 | 沿海中线（莼湖段） | 2017-2020 | 8550 | 1300 | 1500 | 塘头周村环境综合整治基本完工，河泊所村口入口综合综合景观提升和翡翠湾海鲜美食街项目已完工，栖凤村东环线道路建设中。 | 莼湖镇、 |
|  | “海韵渔歌”风景线(二)-横江湿地基础设施建设 | 横江湿地入口景观、生态停车场、稻田景观、游船码头、观鸟塔、生态栈道等。 | 裘村镇横江湿地（马头） | 2018 | 1500 | 300 | 1500 | 全部完成 | 裘村镇 |
|  | 黄贤大茅岙重走长征路完善提升工程 | 由苏州畅行体育发展有限公投资，在该区块建设皮划艇基地、军事、科普教育基地项目、拓展基地项目、旅游管理用房项目等。 | 裘村镇 | 2018-2019 | 1500 | 0 | 100 | 部分基础设施建设完成 | 裘村镇 |
|  | 浙东滨海红色之旅乡村旅游风景线 | 沿线村庄及节点红色氛围提升、景观、标识标牌提升，红色相关文化植入。 | 松岙镇—裘村镇 | 2018 | 500 | 100 | 500 | 完成镇域全景导览图，红色文化园到卓兰芳纪念馆之间道路两边的红色景观小品，标示标牌，氛围提升工程 | 松岙镇、裘村镇 |
|  | “桃花盛开”精品线提升工程 | 林家、棠村、后竺和良浪溪立面改造，石溪线拓宽。 | 滕头—棠村 | 2018 | 3100 | 2500 | 2343 | 林家、棠村、后竺和良浪溪立面改造，石溪线拓宽 | 萧王庙街道 |
|  | “连山堰情”文明风景线 | 突出打造大堰、后畈、常照等6个特色村20个景点。 | 大堰镇 | 2018 | 200 |  | 200 | 完工 | 大堰镇 |
| 三、旅游集聚区建设工程（31个） |
| （七）省级及以上旅游度假区创建专项行动（11个） |
|  | 弥勒圣坛项目 | 总用地面积约300亩，其中建设用地219亩，总建筑面积约5.5万平方米。项目主要建设内容包括龙华法堂、须弥山、兜率天宫、大慈之门、大慈宝殿、弥勒博物馆、两岸佛教文化交流中心、弘法广场等。 | 溪口镇 | 2016-2019 | 103500 | 36876 | 25000 | 完成总工程量的60% | 溪口镇 |
|  | 东岙佛教主题街区建设项目 | 借助永平寺，发挥“以寺兴市”的传统文化效应，由佛文化体验区、佛教商品购物香花街和传统民俗广场组成。 | 溪口镇 | 2020-2022 | 20000 | / | 0 | 招商等前期工作 | 溪口镇 |
|  | 雪窦寺寺前广场建设项目 | 对雪窦寺前约80亩区域进行整体改造，对现有产权进行统一收购，充分引入佛教内涵，建设弥勒佛为主题的中心佛教文化广场，完善周边香客服务设施。 | 溪口镇 | 2020-2022 | 20000 | / | 0 | 规划研究 | 溪口镇 |
|  | 雪窦山主要交通沿线佛教景观提升工程 | 对溪口镇区至雪窦山各主要道路、浒溪线、江拔线、雪山公路等沿线进行佛教氛围建设，改造佛教景观照明、建设佛教主题小品、山体创意布置等。 | 溪口镇 | 2019-2020 | 6000 | / | 0 | 方案设计等前期工作 | 名山建设管委会 |
|  | 雪窦山重要景观节点提升工程 | 重点蒋母墓道、三隐潭、徐凫岩等游客、香客集聚区块进行改造提升，充实佛教内涵、优化香客服务配套功能。 | 溪口镇 | 2019-2020 | 9000 | / | 0 | 方案设计等前期工作 | 溪口旅游集团 |
|  | 宁波滨海旅游区创建省级旅游度假区 | 积极创建省级旅游度假区，完善天妃湖周边旅游设施，加快“时光宁波”、“宁波湾滨海华侨城文化旅游项目”建设进度。 | 滨海旅游休闲区 | 2018-2020 | 1500000 | 63000 | 110000 | 前期申报 | 滨海旅游休闲区管委会 |
|  | 宁波湾滨海华侨城文化旅游项目 | 可开发面积约1300亩，建设集体育运动、体育赛事、体育培训、休闲娱乐、度假居住等多功能于一体的大型运动旅游综合项目，涵盖主题酒店、艺术中心、运动主题社区、滨海广场及康复专业机构等。 | 滨海旅游休闲区 | 2018-2025 | 1200000 | 13000 | 45000 | 启动部分区块建设 | 滨海旅游休闲区管委会 |
|  | 奉化滨海养生小镇项目（时光宁波文旅小镇） | 核心区面积1500亩，主要建设内容包括文创街区、花海、沙滩、长堤景观绿化、景区道路以及其他基础配套设施建设。 | 滨海旅游休闲区 | 2017-2020 | 300000 | 50000 | 100000 | 基本完成花海建设，全面启动文创街区主体施工。 | 滨海旅游休闲区管委会 |
|  | 宁波滨海健康旅游小镇 | 可开发面积约3200亩，位于松岙小狮子口区块，项目建设集地标酒店、会议会展中心、儿童欢乐中心、养生谷及大型购物中心、歌剧院、博物馆等多功能于一体的国际滨海健康旅游小镇。 | 滨海旅游休闲区 | 2018-2026 | 3000000 | 59000 | 140000 | 2#3#4#地块全面开工 | 滨海旅游休闲区管委会 |
|  | “海洋科技”小镇项目 | 项目总用地规模6.2平方公里，建设以时尚产业为导向，融合传统渔业产业功能、文化功能、时尚休闲功能、时尚餐饮购物功能、时尚运动教育功能、科技创新功能、滨海休闲旅游功能于一体的综合性特色小镇。 | 莼湖镇 | 2017-2020 | 300000 | / | 20000 | 政策处理、项目洽谈、投资引进等阶段 | 莼湖镇 |
|  | 零碳休闲旅游区 | 建设内容： 项目总用地约1200亩，分启动区、一期、二期三个阶段开发建设。三年内完成项目建设。其中启动区和一期建设用地为5亩，包括1栋接待公共服务设施和20栋碳纤维零碳星球建筑，年底完成建设。二期包括60栋碳纤维零碳星球建筑和爱情博物馆、山顶休闲吧、健康监测中心、亲子游乐园、宴会中心等基础设施等，具体建设视一期情况再定。 | 松岙镇峰景湾小狮子山区块 | 2018-2020 | 100000 | 0 | 5000 | 完成一期建设 | 松岙镇 |
| （八）中高级旅游景区创建专项行动（5个） |
|  | 天妃湖国家4A级景区创建 | 完善天妃湖旅游基础设施，加快“时光宁波”建设。 | 滨海旅游休闲区 | 2018-2020 | 300000 | 50000 | 100000 | 开展前期规划、资源评估准备工作 | 滨海旅游休闲区管委会 |
|  | 翡翠湾海洋公园3A级景区创建 | 莼湖镇翡翠湾海洋公园推进3A级景区建设和创建工作。 | 莼湖镇 | 2018-2020 | 2000 | 2000 | 2000 | 旅游基础设施提升，观光船打造 | 莼湖镇 |
|  | 湖边桥-常照国家3A级景区创建 | 完善基础设施建设，包括完成厕所革命、提升游览服务功能、提升常照村游客中心功能、做好四牌整治等；完善景区信息化建设；整治景区环境，包括特色村庄建设、景区出入口景观提升、村内环境整治等；丰富旅游业态，包括红色旅游项目提升、打造教育基地、打造创意集市、丰富体验项目等。 | 大堰镇 | 2018-2019 | 800 |  | 600 | 完成创建验收 | 大堰镇 |
|  | 弥勒文化园国家3A级景区创建 | 加快旅游基础配套设施建设，完善业态布局。 | 锦屏街道 | 2019-2020 | 10000 |  | 1000 | 部分基础设施建设完工 | 锦屏街道 |
|  | 爱歌顿农场国家3A级景区创建 | 加快完善旅游集散中心、旅游厕所、停车场等设施建设。 | 西坞街道 | 2018-2019 | 800 |  | 400 | 启动景区资源评估台账制作 | 西坞街道 |
| （九）“旅游+”产业融合集聚区建设专项行动（12个） |
|  | 惠政老街项目 | 总占地面积24314平方米，总建筑面积55310平方米。 | 岳林街道 | 2016-2019 | 49000 | 10000 | 90000 | 完工 | 城投集团 |
|  | 溪口恒大生态旅游小镇项目 | 一期：用地约466亩，地块四至为校前东路以东，剡溪以南，百丈东路、弥勒大道以北，湖山西路（规划）以西，规划总用地面积约1581亩，建设内容主要包括风情度假酒店、国际运动中心、餐饮街、酒吧街、商业街、国际院线、宜居养老等配套设施为一体的生态旅游小镇。二期：占地面积约1000亩，建设集风情度假酒店、国际运动中心、餐饮街、酒吧街、商业街、国际院线、宜居养老等配套设施于一体的生态旅游小镇。 | 溪口镇 | 2017-2025 | 1300000 | 50000 | 70000 | 4号地块中间结构完成，二期方案设计等前期工作完成 | 溪口镇 |
|  | 溪口民国风情街项目 | 地块四至为公园路以东，新一街临街建筑以南，奉通北路以西，中兴西路以北，规划总用地面积164亩，建设内容主要包括零售商业、餐饮、旅馆等。 | 溪口镇 | 2017-2020 | 100000 | 5000 | 10000 | 一期工程主体完成，二期工程启动开工 | 溪口镇 |
|  | 杨梅青岙莼菜精品园 | 位于西谢村杨梅青岙，用地面积127亩，拟建莼菜种植采摘、四季花海、民宿、农家餐饮、农特产品购买、垂钓等田园综合体项目。 | 莼湖镇 | 2018-2020 | 1100 | 0 | 1100 | 旅游业态布局 | 莼湖镇 |
|  | 星隆农业果蔬采摘旅游基地提升工程 | 停车场建设、农家乐建设、游乐设施建设等。 | 裘村镇 | 2018-2020 | 300 | 0 | 100 | 完成停车场建设、部分游乐设施建设 | 裘村镇 |
|  | 红帮时尚经济集聚区 | 对红帮文化传承村-王溆浦村进行村庄规划设计改造，打造旅游产业与时尚产业融合区 | 江口街道 | 2018-2020 |  |  |  | 完成初步规划设计 | 江口街道 |
|  | 城里厢—锦屏山历史文化街区 | 富有民国风味的市井文化街区 | 锦屏街道 | 2019-2025 | 130000 | / | / | 规划设计 | 城投集团、区投公司 |
|  | 滕头健康城生态养老项目 | 项目以滕头5A级生态景区为依托，建设基层中医协同诊疗系统、中央药库和中医师培训鉴定中心“三位一体”的健康产业体系。建设仪器设备先进、检测水平高、检测项目全面的专业化体检中心。本期项目总占地面积约300亩，总建筑面积约27万平方米。 | 萧王庙街道 | 2019-202-4 | 200000 | / | / | 规划研究 | 萧王庙街道 |
|  | 甬台众创小镇（两岸晨曦文创园） | 两岸城曦文创园项目将重新选址 | 岳林街道 | 2018-2019 | 40000 |  | 5000 | 争取开工建设 | 岳林街道 |
|  | “丝路扬帆”特色小镇项目 | 项目规划占地5.47平方公里，国有建设用地865亩，项目将围绕“一带一路”国家战略，建设“一带一路”综合示范区核心平台，国家级特色小镇、田园综合体。 | 西坞街道 | 2018-2020 | 500000 |  | 40000 | 争取年底开工建设 | 西坞街道 |
|  | 金溪五村慢生活体验区 | 建设自行车慢行道等设施，打造慢生活旅游体验区 | 西坞街道 | 2018-2023 | 12000 |  | 2000 | 完成基础设施建设，年底金峨村民宿试营业 | 西坞街道 |
|  | 浙九味健康生态园项目 | 建设冷链物流区、中央综合服务区、美丽新农村城乡一体化示范区、生态循环产业园、生态示范种植区、养生养老休闲区及公共设施配套区等。 | 莼湖镇 | 2020-2025 | 560000 | / | / | 开展方案设计、土地测算数据等前期工作 | 莼湖镇 |
| （十）田园综合体建设专项行动（3个） |  |
|  | 溪口田园综合体项目 | 响应奉化全域旅游，提升溪口景区的多样性，建设特色乡村旅游项目，包括养生养老度假中心、田园综合体、民俗风情度假区等。 | 溪口镇 | 2020-2022 | 5000 |  |  | 规划研究 | 溪口镇 |
|  | 滕头村田园综合体及全域旅游改造提升项目 | 实施景区西边改道、东边新建入口工程；优化西北平原低洼地区防洪排涝工程建设方案，新增水戏台、五水广场、水作物景观田等水文化项目，开发滨水休闲旅游项目；建设生态酒店旗舰店，建设自驾游营地，新建综合服务区、房车露营区、帐篷露营区等配套设施；谋划建设特色商业街区；打造以中医药文化为核心的旅游景点；建设老年人康体公园、游乐场等；拓展如鸬鹚捕鱼、摩托飞艇、皮筏艇等水上旅游项目。 | 萧王庙街道 | 2019-2021 | 25000 | / | / | 规划研究、方案设计 | 萧王庙街道 |
|  | 舍辋田园综合体 | 舍辋田园综合体位于舍辋村与南岙村交界处，项目分研发培育区、花海游乐区和田园生态区等三大区块进行建设。项目第一期建设生态种植区、民宿、烧烤基地等，用地面积约250亩，投资2000万元，计划2018年启动建设，2019年底基本建设完成。第二期建设四季花海、游乐场等，用地面积300亩。投资3000万元，2021年底基本完成，年参观人数可达20万人次。 | 莼湖镇 | 2018-2021 | 5000 | 200 | 200 | 前期政策处理 | 莼湖镇 |
| 四、旅游产品品牌打造工程（42个） |
| （十一）“玩在奉化”专项行动（20个） |
|  | 溪口部分景点维修改造项目 | 对魏杞墓、王康乐艺术馆维修改造 | 溪口镇 | 2018 | 500 |  | 500 | 完工 | 溪口旅游集团 |
|  | 神樱谷旅游开发项目 | 总建筑面积84967平方米，主要建设度假酒店、民宿风情度假区、醉美樱花游区、商务休闲区、禅修文化体验区及生态滨水景观带等商业配套为一体的综合区 | 溪口镇 | 2019-2021 | 102000 | / | / | 招商中 | 溪口镇 |
|  | 溪南民国文化体验区 | 规划用地面积300亩，包括民国文化展示区、文化产业创意区、影视基地、演艺中心、旅游产品展销区等。 | 溪口镇 | 2020-2022 | 200000 | / | / | 与恒大进一步接洽 | 溪口镇 |
|  | 溪口藏山大桥改建工程 | 改建老藏山大桥为红色旅游景点。 | 溪口镇 | 2017-2018 | 900 | 300 | 600 | 完工 | 溪口镇 |
|  | 武岭中学改建为溪口博物馆项目 | 改造成为全国主要的民国文物史料收藏机构和展示中心，蒋氏文化及家族学术研究中心以及海峡两岸富有特色的文化交流中心。 | 溪口镇 | 2018-2020 | 6000 |  | 3000 | 一期完工 | 溪口股份公司 |
|  | 徐凫岩景区升级改造工程 | 项目总规划面积1000亩，总投资8000万元。以徐凫岩景点为中心，上接直岙村，下联姚家村，通过提升徐凫岩景点，开发二村乡村旅游，建成房车+景区+民宿的特色旅游度假区，实现村景共融发展。一期投资3000万元，主要用于优化林相环境，改建特色游步道、观光电梯，开发悬崖酒店，贯通大峡谷等内容。 | 溪口徐凫岩 | 2018-2020 | 8000 |  | 3000 | 古道修复，玻璃栈道对外开放 | 溪口旅游集团 |
|  | 宁波湾海上嘉年华 | 以“发掘奉化滨海新资源，打造‘宁波湾’新品牌”为主题，积极推广和普及水上运动休闲文化，旨在加快宁波海洋旅游产业发展，打造滨海“两杆经济”新亮点，强化运动体验、商务会展、健康养生等资源联动，丰富海上运动、邮轮游艇、海洋度假、休闲居住等旅游产品，进而推动奉化念好“山海经”，实现“湾区梦”，培育宁波湾旅游新经济。 | 滨海旅游休闲区 | 每年一次（6月-9月间） | 1200 | 0 | 660 | 第二届宁波湾海上嘉年华活动 | 滨海旅游休闲区管委会 |
|  | 岙口村国际灾童教养院遗址公园建设 | 集墙体彩绘、文化墙、梅花走廊、遗址纪念馆、遗址公园等五大项目于一体的历史纪念主题公园。 | 莼湖镇 | 2018-2020 | 500 | 100 | 100 | 墙体彩绘、文化桥、梅花走廊建设 | 莼湖镇 |
|  | 主题海岛开发项目 | 建设海岛旅游新区块，打造集海岛民宿、海上运动、海岸湿地等于一体的主体海岛度假区块。重点推进单城岛“我的岛主生活”、夹城岛音乐餐厅及海上运动等为主题的海岛开发。 | 裘村镇 | 2018-2020 | 2200 | 200 | 500 | 推进单城岛“我的岛主生活”、夹城岛音乐餐厅及海上运动等为主题的海岛开发。 | 裘村镇 |
|  | “渔夫与海”亲子鱼庄提升项目 | 水上游乐区、垂钓区、泥涂游乐区扩建，游乐项目提升，烧烤场地扩建。推进亲子游活动内涵及渔家乐综合功能区建设。 | 裘村镇 | 2018-2020 | 250 | 0 | 100 | 完成水上游乐区、垂钓区、泥涂游乐区扩建。 | 裘村镇 |
|  | 滕夹岙风车岭“云顶花海公园”项目一期 | 总面积200余亩，沿途布有风力发电机，往南可望海，往东可观日出。一期建设主要是景观平台建设包括：餐厅、茶室、厨房、厕所。目前场地内以猕猴桃、水蜜桃、杜鹃花种植为主。（远期计划通过招商开发建设，逐步形成花海观赏区、果园采摘区、乡居休闲区、露菅活动区、风车景观区五大区块。） | 松岙镇街横村腾夹岙牛角湾山与外滩山头的山顶处 | 2018 | 700 | 0 | 260 | 完成一期景观平台主体建筑建设包括餐厅、茶室、厨房、厕所。 | 松岙镇 |
|  | 尚田印家坑畲族文化馆项目 | 宁波市最大少数民族聚集村落，畲族文化馆用于印家坑畲族文化展示，打造畲族文化研究、交流中心。 | 尚田镇 | 2018-2020 | 300 |  | 150 | 一期主体建筑完工 | 尚田镇 |
|  | 滕头旅游观光小火车建设项目 | 总投资3000万元，一期长度约2.7公里，二期约2.6公里，形成环线，串联滕头、塘湾、青云三个村。同时，在观光车沿线20-50米范围内种植观赏鲜花 | 萧王庙街道 | 2018 | 3000 |  | 3000 | 完工投入运营 | 萧王庙街道 |
|  | 滕头美丽乡村主题乐园建设项目 | 建设包含游乐集市、工艺体验中心、丛林部落等设施的乡村特色主题乐园、国际五星级标准的主题酒店和具有会议会展功能的国际会议中心。 | 萧王庙街道 | 2019-2022 | 40000 | / | / | 规划研究 | 萧王庙街道 |
|  | 滕头学生社会实践野营拓展基地改扩建项目 | 扩展原滕头学生社会实践基地面积200亩，建立综合实践活动课程的研发中心，建设具有功能综合、特色鲜明、设施齐全的野营基地。 | 萧王庙街道 | 2017-2019 | 7000 |  |  | 部分基础设施完工 | 萧王庙街道 |
|  | 国家现代农业园区项目 | 依托生态农业发展优势，加强农业综合开发利用，推进太空种子试验基地、菜篮子基地、配套基地和相关基础设施建设。 | 萧王庙街道 | 2018-2020 | 15000 | / | / | 规划研究 | 萧王庙街道 |
|  | 滕头观赏苗木示范项目 | 以滕头园林苗木示范区为基础，打造乔木花海，展示容器、喷灌等先进苗木种植技术；展示育苗新品种。 | 萧王庙街道 | 2018-2020 | 2000 | / | / | 规划研究 | 萧王庙街道 |
|  | 滕头党建广场 | 按照大党建原则，方案设计吸收入党宣誓、组织、纪检、宣传、工青妇等内容。 | 萧王庙街道 | 2018 | 800 |  | 800 | 2018年“七一”前建成；确保10月份全国党建论坛召开 | 萧王庙街道 |
|  | 欢乐城项目 | 原弥勒酒店项目。由华元房产打造，项目位于奉化省道入口附近，紧邻城市主干道金钟路，为集商业、休闲娱乐、星级酒店、公寓于一体的商业综合体项目。项目总建筑面积10万方，项目两座裙楼将分别打造为商业配套街区及休闲娱乐街区，业态涵盖精品零售、饕餮美食、时尚影院、教育娱乐等。 | 岳林街道 | 2018-2019 | 15000 |  | 3000 | 争取开工建设 | 岳林街道 |
|  | 大堰生态旅游文化节 | 打造油菜花节、戏水节、户外挑战赛、四季四节四游品牌活动 | 大堰镇 | 2018-2020 | 300 |  | 100 | 完成四季度活动 | 大堰镇 |
| （十二）“吃在奉化”专项行动（4个） |
|  | 奉化牛肉干面入驻高速服务区项目 | 以奉化牛肉干面官方旗舰店为核心，全面实施奉化牛肉干面品牌营销战略，在主要高速出入口设置专卖店，将奉化牛肉干面推广至宁波乃至浙江，进一步打响奉化牛肉干面的知名度和美誉度 | 全区 | 2018-2020 | / | / | / | 奉化特色小吃进驻高速服务站展示展销 | 商务局 |
|  | 武岭宾馆蒋氏家宴 | 以蒋介石与宋美龄在上海婚宴菜品为依据，以精湛的烹饪手法和讲究的摆盘，呈现蒋介石曾经最喜爱的贡品奉蚶、溪口鱼头老三鲜、油焖春笋、黄牛排炖奉化芋艿仔等十余道美味佳肴，加上器皿的选用与用餐环境的营造，打造独具民国风情的民国第一宴席。 | 溪口镇 | 2019-2020 | / | / | / | 策划 | 溪口镇 |
|  | 民国风情最美一餐 | “最美一餐”分为导言、三幕以及结尾，由16道菜组成，各色菜品均采用奉化特色食材，打造原汁原味的本帮特色菜肴。在打造最美一餐的同时，推进菜品与当地文化紧密结合，让食客在品菜的同时，也能快速了解当地的人文历史。 | 溪口镇 | 2019-2020 | / | / | / | 策划 | 溪口镇 |
|  | 滕头生态农创园 | 全国各地小吃大荟萃，为游客提供不同的生态、农创体验，计划投资1亿元。 | 萧王庙街道 | 2018 | 10000 |  | 10000 | 争取在18年底投入运营 | 萧王庙街道 |
| （十三）“住在奉化”专项行动（12个） |
|  | 商量岗度假区项目 | 总规划用地面积1882亩，项目主要致力于森林公园的开发与建设，整合提升森林旅游商、养、学、闲、情、奇等要素资源，坚持在业态塑造、文化定位、运营模式等方面不断创新，立志打造森林生态休闲旅游特色品牌；建设商量汇旅游服务中心，森林温泉商务区、山地户外休闲区、冰雪运动娱乐区、禅意养生度假区，包括滑雪场、森林小木屋、基础配套。 | 溪口镇 | 2017-2020 | 420000 | 3000 | 4720 | 游步道建设，度假小木屋改造 | 溪口镇 |
|  | 倪家山民宿项目 | 由上海秀领集团投资，打造集民宿、餐饮、文化为一体的野奢生态度假民宿。 | 溪口镇亭下湖倪家山 | 2017-2019 | 8000 | 100 | 500 | 开工建设 | 溪口镇 |
|  | 溪口镇佛教禅意酒店 | 拟用地52亩。将对溪口镇上白村地块整体投资开发，打造一流的佛教禅意酒店，弘扬溪口弥勒文化。 | 溪口镇 | 2018-2020 | 30000 | / | 0 | 前期规划 | 溪口镇 |
|  | 溪口恒大风情酒店 | 建设五星级风情度假酒店 | 溪口镇 | 2018-2019 |  |  |  | 完成主体工程30% | 溪口镇 |
|  | 溪口墨憩武岭宾馆 | 改造总占地面积19500㎡，以江南水墨文化为主题，结合时尚、体验、互动、创意、科技，打造以客房为核心，以精致餐饮、宴会、接见厅、泳池别墅为辅的产品体系，满足客人个性化“酒店+”的需求。 | 溪口镇 | 2017-2018 | 5000 | 1500 | 3500 | 年底前试营业 | 溪口镇 |
|  | “镜花园”木屋度假区建设项目 | 白云驿站“草木间”木屋度假区建，以及设驿站周边道路建设、安全设施建设、变压器安装等，云顶会所、白云驿站规范运营、露营基地建设等。 | 裘村镇 | 2018-2020 | 1500 | 200 | 800 | 完成“镜花园”木屋度假区50%工程。 | 裘村镇 |
|  | 城西岙民宿 | 建设2000平方民宿，配套各类服务设施，包括停车、会议、用餐等 | 锦屏街道 | 2018-2020 | 3000 | 0 | 100 | 开工建设 | 锦屏街道 |
|  | 奉化浙商开元大酒店 | 建设3.6万平方米酒店，配套280间 | 锦屏街道 | 2017-2019 | 40000 | 20000 | 15000 | 装修中 | 集团公司 |
|  | 华侨豪生大酒店 | 建设5万平方米，310间客房。 | 锦屏街道 | 2016-2018 | 100000 | 30000 | 70000 | 对外试营业 | 锦屏街道 |
|  | 滕头民宿体验馆项目 | 总用地7亩，总建筑面积7500平方米，打造集乡村体验、餐饮休闲、特色观光于一体的民宿酒店。 | 萧王庙街道 | 2018 | 2500 |  | 2500 | 开工建设 | 萧王庙街道 |
|  | 滕头精品民宿样板区建设项目 | 建设民宿样板区，配套独幢或联排精品民宿。项目用地面积约18亩。 | 萧王庙街道 | 2018-2021 | 12000 | / | / | 规划研究 | 萧王庙街道 |
|  | 溪口大爱特色养老书院小镇项目 | 总建筑面积约102万平方米，建设内容主要包括：生态养生庄园、养老社区、爱晚医疗中心、中国养老论坛、台湾文化风情街、养生社区、状元岙村民安置小区、生态休闲农庄等 | 溪口镇状元岙村 | 2016-2020 | 800000 | 10000 | 20000 | 部分主体工程完工 | 溪口镇 |
| （十四）“购在奉化”专项行动（6个） |
|  | 万达广场 | 总占地232亩，总建筑面积50万平方米，由万达广场购物中心、商业街、2栋LOFT公寓，14栋高层住宅及底商和1栋星级酒店组成。 | 岳林街道 | 2016-2018 | 350000 | 280000 | 30000 | 万达广场已开业，风情商业街及住宅计划于年底交付。 | 岳林街道 |
|  | 滕头生态农产品交易中心建设项目 | 建设由批发交易区、展示区和管理服务区三大区域组成的农产品交易中心。建筑面积15000平米。 | 萧王庙街道 | 2018-2020 | 6000 |  |  | 规划研究 | 萧王庙街道 |
|  | 翡翠湾海洋商业街项目 | 位于翡翠湾海洋公园内，主打海鲜特产购物、海味品尝、民宿等一体的商业街。 | 莼湖镇 | 2018 | 800 | 500 | 300 | 完工试营业 | 莼湖镇 |
|  | 莼湖商业综合体 | 位于吴家埠村，用地面积32.4亩，拟建酒店、购物中心等商业综合体，总投资额为1.2亿元。 | 莼湖镇 | 2018-2020 | 12000 | 200 | 200 | 完成征地，政策处理，年底可以动工，由开发商进行建设。 | 莼湖镇 |
|  | 滕头生态农庄旗舰店 | 总用地18亩，总建筑面积7500平方米，建设农产品销售旗舰店。 | 萧王庙街道 | 2018 | 2500 |  | 2500 | 完工对外正式营业 | 萧王庙街道 |
|  | 大堰农创集市项目 | 大堰镇湖边桥村打造农创集市 | 大堰镇 | 2018-2020 | 200 |  | 200 | 完成政策处理、规划设计及预算 | 大堰镇 |
| 五、旅游设施体系完善工程（43个） |
| （十五）旅游交通设施建设专项行动（21个） |
|  | “美丽经济交通走廊”项目 | 全区主要道路全面提升。 | 全区 | 2018-2020 | 10000 |  | 1000 | 年内完工 | 交通运输局 |
|  | 溪口通景公路改造工程（甬临线江口立交桥改造工程） | 改建一级公路1.188公里，新建150米大桥一座, K17-K21路面改造工程。 | 江口街道 | 2017-2020 | 19206 | 8000 | 9000 | 路基、路面、桥梁施工 | 交通运输局 |
|  | 甬金高速溪口东至甬台温高速姜山连接线一期工程 | 全长12.477公里，宽36米，双向六车道，其中剡江大桥773米。 | 江口街道 | 2015-2019 | 172571 | 149239 | 43000 | 完成道路桥梁主体 | 宁南指挥部 |
|  | 甬金高速至生态公路连接线工程 | 新建3.5公里一级公路。 | 溪口镇、萧王庙街道 | 2018-2020 | 30000 | / | 7500 | 年内完成征迁，路基、桥涵施工 | 交投集团 |
|  | 雪窦山景区通景公路改造工程 | 浒溪线路面改造工程，K95-K111路面改造工程。 | 溪口镇 | 2018 | 1800 |  | 1800 | 年内完工 | 交通运输局 |
|  | 滨海旅游线路整治工程 | 沿海中线路面专项整治、桥头跳车。 | 莼湖镇、裘村镇、松岙镇 | 2018 | 600 |  | 600 | 年内完工 | 交通运输局 |
|  | 溪口至沿海旅游交通轨道线工程 | 奉化单轨线建设工程，新建44公里单轨线。 | 沿线镇街道 | 2019-2022 | 1000000 |  |  | 规划研究 | 交通运输局 |
|  | 通景公路沿线交通驿站建设项目 | 尚界线许家村横山水库管理局大门附件、金海路西谢村、下横线曲池村、沿海中线翔鹤潭村横江湿地旁、沿海中线松岙镇风车公路旁、溪南线棠村、溪口岩头村、大堰谢界山村、金海路山下地村、“桃花盛开风景线”棠村往新建村、尚界线西畈村、溪南线谢界山村、新建村、西坞金溪五村等建设有休息、购物、充电等功能的服务驿站。 |  | 2018 | 1000 |  | 1000 | 完工 | 交通运输局、各镇（街道） |
|  | 溪口东高速口至奉化城区道路提升工程 | 甬金高速至大张连接线工程，新建0.97公里一级公路。 | 溪口镇 | 2017-2019 | 11000 | 2000 | 6000 | 征迁，路基、桥涵施工 | 交投集团 |
|  | 尚田至大堰通景公路改造工程 | 尚界线广渡段改道工程，全长6公里改道，一期建设3.14公里，投资约4200万元。 | 尚田镇 | 2018-2019 | 5600 |  |  | 前期规划工作 | 交投集团 |
|  | “四季花香”风景线沿线公路连通工程 | S203奉化段公路工程，新建18公里一级公路，连接“四季花香”风景线沿线。 | 西坞街道 莼湖镇 裘村镇 | 2018-2022 | 270000 |  | 15000 | 征迁，路基、桥涵施工 | 交投集团 |
|  | 旅游专线（溪南隧道）工程 | 起于已建滨江路终点，路线向西南延伸穿过山体，终点为溪南停车场。路线全长753米，按三级公路标准建设，设计。全线建设大桥、中桥、小桥各1座米；整体式隧道2座。建设高压杆、低压线、电讯线、电压线、变压器等。 | 溪口镇 | 2017-2019 | 14640 | 500 | 6000 | 完成总工程量的45% | 溪口镇 |
|  | 雪窦山通景公路（龙溪段）拓宽工程 | 龙溪公路拓宽工程，起于溪口生态公路任宋连接线，终点与北环线连接。全长约1371米，按二级公路标准兼顾城市道路功能设计（包含给水、供电、燃气、通信、污水管等敷设），路基宽度为30米，路基防护工程1371米，全线建设涵洞8道，平面交叉2处，路灯80展，安全设施及绿化1371米。 | 溪口镇 | 2017-2019 | 8190 | 500 | 3000 | 完成总工程量的50% | 溪口镇 |
|  | 溪南游步道工程 | 项目全长600米。 | 溪口镇 | 2018-2019 | 500 |  | 500 | 年底开工 | 溪口镇 |
|  | 花海曲池旅游专线工程 | 起点在曲池后山，路线向东南延伸，终点在曲池村旅游集散中心，路线全长1公里，按农村公路标准建造，全线两侧打造四季花海、游步道、景观等 | 莼湖镇 | 2018-2020 | 250 | 60 | 190 | 已完成征地工作，正在进行道路基础建设、景观线打造。 | 莼湖镇 |
|  | 莼湖翡翠湾通景公路连接工程 | 莼湖镇东环线至金海路连接线，二级公路，双向四车道长1500米。 | 莼湖镇 | 2019-2020 | 6500 |  | 0 | 开展前期工作 | 莼湖镇 |
|  | 莼湖滨海大道建设工程 | 路线全长2500米。 | 莼湖镇 | 2019-2021 | 9500 |  | 0 | 方案设计 | 莼湖镇 |
|  | 峰景湾至长龙山农村道路建设(长龙海岸项目） | 路线全长1755米，路基宽8米，沥青混疑土浇筑。 | 松岙镇峰景湾 | 2017-2019 | 5500 | 972 | 1000 | 完成管理用房建设、道路建设完成总进度的20% | 松岙镇 |
|  | 滕夹岙风车岭公路驿站项目 | 占地6.5亩，设停车位30个，厕所1个，驿站用房120平方米。 | 松岙镇上汪至滕夹岙公路东侧 | 2018 | 500 | 0 | 500 | 完工 | 松岙镇 |
|  | 十里梅巷振兴路综合改造二、三期工程 | 全长4公里，二期实施道路白改黑，电力和综合通信下地以及自来水、污水、雨水管网铺设。三期实施沿街房屋立面改造。 | 松岙镇（西起西岙村牌楼，东至沿海中线牌楼） | 2017-2018 | 10000 | 1450 | 8550 | 完成 | 松岙镇 |
|  | 萧王庙街道单车驿站建设项目 | 东起滕头村，西接溪口镇溪南村，包括车行线和慢行线，车行线主要沿城际道路行进，全长18.75公里；慢行线主要沿乡间道路和滨水道路行进，全长23.40公里。风景线串联滕头和溪口两个5A级景区，涉及沿线16个村庄，涵盖了世界十佳滕头村、历史文化名村青云村、“天下第一桃园”的林家村、“世界桃街”新建村等。 | 滕头、后竺、周陈黄、林家、棠村 | 2018 | 70 |  | 120 | 完工 | 萧王庙街道 |
|  | 旅游精品公路风貌提升 | 建设尚界线许家至三溪公路风貌提升节点6-8个及湖边桥、南溪休闲点 | 大堰镇 | 2018-2019 | 400 |  | 400 | 年底开工实施 | 大堰镇 |
|  | 滕头亭下渠道及月亮湖沿岸配套建设项目 | 建设步行、自行车专用道系统和水上游船航道及其码头；在亭下渠道及月亮湖沿岸配套建设水利管理用房及商业网点。 | 萧王庙街道 | 2019-2020 | 5000 |  | / | 规划研究 | 萧王庙街道 |
| （十六）旅游公共服务设施建设专项行动（9个） |
|  | 旅游交通标识牌改造提升完善工程 | 进入奉化区域内主干线交界处、主要的通景公路、A级景区村庄主入口标识标牌完善工程 | 全区 | 2018 | 30 |  | 30 | 完工 | 交通运输局 |
|  | 宁波湾公共船艇码头 | 建设500个综合性旅游休闲泊位及配套设施 | 滨海旅游休闲区 | 2018-2020 | 10000 | 0 | 3000 | 完成项目前期 | 滨海旅游休闲区管委会 |
|  | 溪口蒋氏故居游客中心 | 在溪口镇溪南建设蒋氏故居游客中心，供游客购票、换乘、购物 | 溪口镇 | 2018-2020 | 5000 |  | 200 | 开展前期工作 | 溪口旅游集团 |
|  | 滨海旅游集散中心项目 | 推进沿海三镇游客旅游服务中心建设，目标建设5个 | 滨海旅游休闲区 | 2018-2020 | 1200 | 300 | 300 | 完成莼湖镇曲池游客中心建设 | 滨海旅游休闲区管委会 |
|  | 后琅旅游服务中心项目 | 作为莼湖水蜜桃产业研究与推广应用中心、农特产品展示中心，位于后琅村，桐冒公路北侧，王夹岙村进村道路东侧，用地面积约22.4亩，建筑面积937平方米，设计小型停车位168个，大巴停车位8个。必须硬化面积约1.5亩，半硬化面积约8亩。 | 莼湖镇 | 2019-2021 | 300 | 0 |  | 前期规划 | 莼湖镇 |
|  | 舍辋旅游服务中心项目 | 作为莼湖梅产业、梅文化推广中心，位于舍辋村庄西侧，用地面积约5.64平方米，建筑面积393平方米，设计小型停车位65个，大巴停车位3个。必须硬化面积约0.6亩，半硬化面积约4亩。 | 莼湖镇 | 2019-2021 | 300 | 50 | 60 | 初步方案设计、征地基本完成 | 莼湖镇 |
|  | 松岙乡村旅游集散中心项目 | 项目位于松岙镇海沿村，占地面积11313平方米，总建筑面积约3500平方米。主要建设内容包括一幢2层站务用房、一幢4层配套附属用房、检修间、调度室、机动车停车场、非机动车停车场，及场站广场、候车亭、周边景观绿化等。 | 松岙镇 | 2017-2018 | 2434 | 464 | 1970 | 基本完成建设工程 | 松岙镇 |
|  | 城区旅游集散中心（锦屏） | 总用地81.5亩，建筑面积22万平方米的城市旅游综合体 | 锦屏 | 2015-2019 | 80000 | 75000 | 12000 | 工程完工 | 溪口集团公司 |
|  | 奉化全域旅游服务中心项目 | 全域旅游服务中心配套建设有沉浸式影院、故事西洋镜、墙面互动投影、文创展示、VR体验、情景互动投影等 | 滕头 | 2018 | 400 |  | 400 | 年底完工 | 旅游委 |
| （十七）“厕所革命”专项行动（11个） |
|  | 城区厕所改造提升工程 | 改建城区环卫公厕20座，初步形成10分钟如厕圈，营造“环境整洁、空间有序、服务文明”的如厕环境。 | 城区 | 2018 | 600 |  | 600 | 年内完工 | 城管局 |
|  | 溪口镇全域旅游乡村旅游公厕建设 | 溪口所有景区村进行旅游公厕新建或者改造 | 溪口镇 | 2018-2020 | 600 |  | 300 | 建成5个左右A级 旅游公厕 | 溪口镇 |
|  | 莼湖镇旅游厕所新建、改建工程 | 缪家村旅游厕所新（改）建 | 莼湖镇 | 2018 | 60 | 60 | 60 | 完工 | 莼湖镇 |
|  | 松岙旅游厕所三年提升计划 | 至2020年，新建、改建A级旅游厕所6座 | 松岙镇 | 2018-2020 | 130 | 0 | 100 | 完成梅花公园配套厕所、振兴路停车场配套厕所新建，改建1座厕所 | 松岙镇 |
|  | 江口街道旅游厕所新建工程 | 王溆浦村改造厕所4个，新建2A旅游厕所1个；三迸桥村新建新建2A级旅游厕所1个 | 江口街道 | 2018-2020 | 200 | 15 | 10 | 王淑浦完成改造和新建工程 | 江口街道 |
|  | 锦屏街道旅游厕所新改建工程 | 创建百村景区化的村庄，各村旅游厕所新改建，其中长岭村新建3A级旅游厕所 | 锦屏街道 | 2018-2022 | 350 | 0 | 50 | 长岭村玉兰湖旁旅游厕所新建 | 锦屏街道 |
|  | 尚田镇旅游厕所新建、改建工程 | 新建或改建A级旅游厕所2座 | 尚田镇 | 2018-2020 | 100 |  | 50 | 完成鸣雁村A级旅游厕所改建 | 尚田镇 |
|  | 萧王庙街道旅游厕所新建、改建工程 | 林家村、岭丰村、大埠村、慈林村按3A级景区村庄要求，完成A级厕所改建。 | 萧王庙街道 | 2018-2020 | 600 | 120 | 250 | 完成林家村、岭丰村旅游A级厕所改建 | 萧王庙街道 |
|  | 岳林街道旅游厕所新建、改建工程 | 岳林街道王鹤农庄旅游厕所新建、改建 | 岳林街道 | 2018-2020 | 100 |  | 50 | 王鹤农庄厕所改建 | 岳林街道 |
|  | 西坞街道旅游厕所新建工程 | 新建金峨村、爱歌顿等旅游厕所 | 西坞街道 | 2018-2020 | 150 |  | 80 | 金峨村、爱歌顿2座旅游厕所完工 | 西坞街道 |
|  | “连山堰情”文明风景线沿线公厕品质提升工程 | 对南溪、湖边桥、常照、张家、大堰、柏坑等6村35所公厕进行提升改造。 | 大堰镇 | 2018-2019 | 300 |  | 300 | 年底完工 | 大堰镇 |
| 六、旅游管理服务优化工程（4个） |
| （十八）推进智慧旅游专项行动（3个） |
|  | 奉化旅游大数据中心 | 构建具备旅游行业监管、旅游产业数据分析、突发事件应急处理等功能的奉化旅游大数据中心 | 全区 | 2018-2020 |  |  | 330 | 一期建设完成 | 旅游委 |
|  | 溪口镇wifi建设 | 溪口镇主要旅游乡村、公共场所实现WIFI覆盖 | 溪口镇 | 2018-2020 | 160 |  | 50 | 新覆盖3-5个村及一部分公共场所 | 溪口镇 |
|  | 大堰五洞桥景区信息化建设工程 | 建设景区监控、WIFI、广播设立信息指挥中心 | 大堰镇 | 2018 | 160 |  | 160 | 完工，投入试运行 | 大堰镇 |
| （十九）旅游志愿者服务专项行动（1个） |
|  | 旅游志愿者服务站建设项目 | 夯实溪口、滕头等志愿驿站的阵地建设、队伍建设和项目建设，做好该2个服务站的日常维护和管理。计划在全区4A级及以上景区全面建立涉旅志愿服务站。 | 全区 | 2018-2020 | 10 | / | / | 策划 | 团区委 |
| 七、旅游惠民富民工程（6个） |
| （二十）旅游富民专项行动（2个） |
|  | 强化乡村旅游电子商务平台 | 积极推进产农品转化为旅游产品，强化乡村旅游产品销售平台 | 全区 | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 积极推进产农品转化为旅游产品，强化乡村旅游产品销售平台 | 旅游委、团区委 |
|  | 镇（街道）成立旅游公司 | 指导镇（街道）成立专门的旅游管理团队，管理和营销辖区内的旅游 | 全区 | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 洽谈对接 | 旅游委 |
| （二十一）旅游惠民专项行动（4个） |
|  | 群众性文化旅游活动项目 | 整合文体旅游资源，打造“和乐大舞台”、“梦回溪口武岭庙会”、“声动奉化”、“舞动奉化”、“文化艺术节”等一批文化大平台。 | 全区 | 2018-2020 |  | 500 | 500 | 完成2018年度活动 | 文广新局 |
|  | 城乡文化旅游资源共享项目 | 落实景区门票优惠政策，推动公共博物馆、文化馆等设并免费开放，全市博物馆、文化馆纪念馆、对外开放的景区基地总数达50个；鼓励旅游景点在特定时段、对特定人群实行价格优惠，加强对老年人、残疾人等特殊群体的旅游服务。 | 全区 | 2018-2020 | 73860 | 47033 | 20000 | 公共博物馆、文化馆、图书馆免费开展 | 文广新局、旅游委 |
|  | 奉化旅游市民卡项目 | 设计推广集电子凭证、交通出行、数据存储、信息查询、小额支付等功能于一体的旅游市民卡 | 全区 | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 举办“万名职工欢乐家乡游”活动 | 总工会、旅游委 |
|  | 体育中心项目一期 | 一期总用地面积约120亩，总建筑面积约4.5万平方米，地上建筑面积约2.5万平方米，包括体育场、综合训练馆、游泳馆 | 锦屏街道 | 2018-2022 | 39000 | / | 0 | 完成一期土地报批工作 | 文广新局 |
| 八、城市营销推广工程（4个） |
|  | 《神奇布袋小子》动漫设计制作及相关衍生品的开发 | 计划以《布袋和尚传说》及相关故事为题材，设计制作《神奇布袋小子》的动漫影视及相关衍生品的开发。 | 全区 | 2018-2022 | 30000 | 1200 | 3000 | 完成26集动画片制作 | 文广新局 溪口镇 |
|  | 奉化旅游宣传口号和形象标识（LOGO）评选项目 | 在全国范围内征集奉化旅游宣传口号和形象标识（LOGO），通过评选和认定，确定奉化区旅游宣传口号和LOGO | 全区 | 2018 | / | / | / | 确定全型号旅游宣传口号和形象标识 | 旅游委 |
|  | 奉化形象宣传片制作项目（微电影） | 制作奉化形象宣传片，在国内外高端媒体和新媒体平台投放，不断扩大奉化在全国的知名度与影响力 | 全区 | 2018 | 70 | / | 70 | 完成拍摄制作 | 旅游委 |
|  | 全域旅游服务中心提升项目 | 建设集VR体验、沉浸式影院、西洋镜等于一体的咨询、服务、体验等多功能服务中心 | 滕头 | 2018 | 400 | / | 400 | 完工 | 旅游委 |
| 九、城乡文明提升工程（3个） |
|  | 美丽庭院创建项目 | 美丽庭院巾帼行动、美丽庭院评比、垃圾分类宣传。 | 全区 | 2018-2020 | 1 |  |  | 推进中 | 妇联 |
|  | 海峡两岸婆媳文化节 | “两岸一家亲、文化一脉承”2018海峡两岸婆媳文化节，最美婆媳评比。 | 全区 | 2018-2020 |  |  |  | 完成2018年度活动 | 妇联、台办 |
|  | 乡村文化改造 | 乡村文化挖掘、节庆活动改造升级、家风家训、非物质文化挖掘传承发扬等 | 全区 | 2018-2021 | 200 |  | 60 | 丰富乡村节庆内涵，提升形象；收集整理村史村情、民风民俗、乡贤名人事迹等；收集整理家风家训；新增区级非遗项目5个以上。 | 文明办、文联、 文广新局 |
| 十、旅游改革创新工程（6个） |
|  | 文旅集团筹建项目 | 加快推进区文旅集团筹建工作，推进涉旅资金、资产和资源的统筹，提升旅游经营运作水平。 | 全区 | 2018 |  |  |  | 方案讨论 | 国资管理中心 |
|  | 滕头与国资混合所有制平台 | 通过组建混合所有制公司，增强资源整合、资本运作、项目运营的能力；助力滕头二次创业。 | 全区 | 2018-2020 | 注册资金5亿 |  |  | 已注册成立滕兴建设投资有限公司 | 国资管理中心 |
|  | 滨海全域旅游公司 | 探索滨海全域旅游新机制，成立滨海全域旅游公司 | 滨海旅游休闲区 | 2018-2021 | 10000 | 0 | 0 | 完成公司注册 | 滨海旅游休闲区管委会 |
|  | 萧王庙街道景区包装上市 | 积极对接宁波旅投集团及相关上市企业，抓紧资产资产梳理，商定合作框架协议，明确上市节点等。 | 萧王庙街道 | 2018 |  |  |  | 与宁波旅投接洽中 | 萧王庙街道 |
|  | 旅游信用体系建设（宁波试点） | 委托第三方总体设计奉化区旅游信用体系（奉化区试点）方案并逐期建设。 | 全区 | 2018-2020 | 300 |  | 100 | 完成包含“标准规范”、“信誉评级”、“信用平台”、“信用指数”等内容的奉化区信用体系一期建设方案 | 旅游委 |
|  | 旅游综合保险 | 探索建立旅游综合保险制度，全面完善旅游风险保障机制。 | 全区 | 2018 | 50 |  | 50 | 建立综合保险制度 | 旅游委 |

抄送：区委各部门，区人大常委会办公室，区政协办公室，区人武部，

区人民法院，区人民检察院，各人民团体。

宁波市奉化区人民政府办公室　            2018年9月30日印发