| B | 2020-5-1 | CFC | 鲁雄伟 | 向飞 | 赖勇金 | 适应性修改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2016-12-1 | CFC | 鲁雄伟 | 向飞 | 赖勇金 | 首次发布 |
| 版次 | 日期 | 状态 | 编制人 | 审核人 | 批准人 | 修改说明 |
|  | 中国核工业华兴建设有限公司 溪口雪窦山弥勒文化园项目部 |
| 文件名称： 项目部组织机构设置及部门职责 |
| 文件编码： NJBJ-NBFH-OM-WP-001 |
| 发布单位： 中国核工业华兴建设有限公司溪口雪窦山弥勒文化园项目部 |
| 版权声明： 本文件产权属中国核工业华兴建设有限公司所有，未经许可，不得以任何方式外传。 |

1目的

2适用范围

3组织机构

4部门管理职责

1目的

为了更好地对项目部的各项工作进行有效管理，特制定本制度。

2适用范围

本程序适用于中国核工业华兴建设有限公司溪口雪窦山弥勒文化园项目部组织设置、职责分工。

3组织机构

4部门管理职责

（1）技术部职责

- 负责编制本部门相关的管理制度及办法，并组织实施；

- 负责施工活动技术策划、指导和监督施工活动；

- 负责编制、审核施工方案、技术措施的编制、修订；

- 负责编制与工程主体相关的物资需求计划，并提出技术、质量要求；

- 负责组织、监督施工方案的安全技术交底；

- 负责施工文件的技术澄清、技术变更文件的编制；

- 负责审核分包二次深化设计图纸；

- 负责工程验收资料编制、审核以及图纸等技术资料的收集、整理工作；

- 负责项目部工程测量一系列管理工作；

- 负责收集内外部经验反馈信息，组织开展经验反馈的有效落实；

- 负责解决和处理施工中存在的技术和质量问题；

- 负责办理经济签证；

- 参与施工组织设计的编制和修订；

- 参加工程项目的图纸会审；

- 协助项目技术负责人开展项目科技创新与推广运用工作；

- 参加项目危险源辨识、风险评价和风险控制计划。

- 贯彻执行国家、地方、公司颁布的标准及规范、严格执行合同文件相关条款要求及相关管理规定；

- 建立BIM模型进行碰撞检查、管线综合，结合设计院CAD图纸进行查漏纠偏，

提前变更优化相关图纸信息；

- 利用4D进度模拟、5D物资模拟及时反馈每周、月、季度资金、材料、劳动力情况，提前发现问题并进行优化。展示每个节点所花费的成本、工期等关键信息，实现项目的精细化管理；

- 在工程实施过程中，指导各相关部门及时查看、加载相关信息（如：物资相关的厂商名称、联系电话、产品规格型号、维保期限、生产日期等；质量安全相关的质检签字记录、联合验收单、安全质量整改单等；工程技术相关的方案、程序、进度计划、工法、经验反馈等；）同时利用完整的BIM模型结合企业文化、项目背景制作宣传图片、PPT、动画进行效果展示、技术交流；

- 参加项目危险源辨识、风险评价和风险控制计划；

- 配合现场施工技术人员进行施工场地布置、塔吊通道设置、施工模拟、钢结构吊装模拟、机电安装、重大节点细部结构施工放样、三维交底、项目全过程技术支持

- 联合质量安全部利用手机、IPAD将现场的安全、质量的相关资料、视频等信息实时关联电脑终端的BIM5D模型、云端，可以实现对施工分包的有效管控。施工过程中形成的图文资料，可以跟踪监督、整改落实，可进一步优化现场的安全质量管理；

- 联合商务人员进行工程量统计、计量清单定额数据，统一整合至BIM 5D平台进行实施应用；

（2）工程部职责

- 负责编制本部门相关的管理制度及办法，并组织实施；

- 负责项目部的内外部协调、接口工作；

- 负责各子项施工的组织、协调、检查、落实；

# 负责项目工程进度计划的实施；

# 负责项目部工程统计、报表工作；

- 负责组织项目部工程内外部移交；

- 负责施工区的协调组织，施工现场总平面管理、现场安全文明施工组织、检查落实及管理；

# 负责项目部现场塔吊使用协调，及现场施工用水、用电的内外不协调事宜；

- 负责项目部加工计划和工程委托单的签发和过程跟踪；

- 负责项目部影像的收集、整理工作；

- 协调施工现场影响进的制约问题，协调工序交叉作业；

- 完成领导交办的其他任务。

（3）质量安全部职责

- 贯彻执行国家和上级关于质量管理、职业健康、安全和环境保护方面的方针、政策、法令和规章制度；

- 建立健全项目部QHSE管理体系，维持管理体系的持续有效运行；

- 负责项目部质量、安全、文明施工和定置化工作的日常检查和管理；

- 负责项目部范围内所有涉及QHSE方面的各项事务内、外部接口管理；

- 组织开展各种质量安全活动，定期组织质量安全检查，跟踪落实隐患整改

- 监督协调安全生产费用的合理使用；

- 负责不符合项及停工令的管理；

- 负责质量安全过程控制记录文件的管理工作；

- 负责项目分包方质量安全监督管理；

- 组织项目部质量安全目标分解、过程监控及评定；

- 负责项目部消防保卫工作的落实；

- 参加质量安全事故、事件的调查处理。

- 参与采购物项的进场验收；

- 参与工程施工完工交付的质量验收；

- 参与项目部QHSE目标指标计划的编制；

- 协助综合管理部做好员工的各种质量安全培训工作；

- 完成领导安排的临时任务。

（4）商务物资部职责

- 负责项目部组织的工程投标商务标的编制工作，并编制投标工作总结；

- 负责工程管理部的分包管理工作，编报在建工程的《分包计划》，组织分包评审及招标工作；负责分包合同的制订、谈判、签订、交底；

- 负责分包结算的编制、初审、报送公司审计核算部审核；负责分包工程进度款、结算款的支付与控制；

- 负责对项目的人工费、材料费、机械使用费的实际工程量及定额用量进行测算、对比、审核并建立台账，在工程完工时对人、材、机进行汇总分析，为成本分析提供依据；负责编制工程成本分析报告，定期组织召开工程成本分析会；

- 负责信息管理系统中的项目管理信息（经营）及统计报量工作；

- 负责编制报业主的月度已完工程量报量及申请进度款；

- 负责编制报公司的月、季、年度完成产值及预算的统计报表；

- 负责工程预、结算的编制报送，与业主及事务所进行竣工结算的核对工作；

- 参与项目施工合同的编制、洽商、签订，负责合同评审的具体工作；组织合同学习、交底，做好合同的执行、建档、备案等工作；

- 参与《项目管理规划》的编制，并负责工程成本的测算工作；

- 协同技术部及时办理工程签证，做好工程签证原始资料的收集、归档，及时办理工程签证结算；

- 完成上级领导交办的其它工作及各部门的配合工作。

- 负责与公司物资部接口工作（传递物资需求计划、挂账单、付款单、合同、供方评审单、出入库单等）；

- 负责项目部部分物资的采购、租赁工作（公司物资部批示：项目部自采的物资）；

- 负责项目部物资市场调研工作；

- 负责项目部自采物资供方评审工作；

- 负责项目部自采物资的合同管理工作；

- 负责项目部物资进场验收公司；

- 负责项目部物资分类、建账、入账工作；

- 负责项目部物资出入库管理；

- 负责建立项目部物资管理台账（材料、设备、计量等台账）；

- 负责为经营、财务部门进行成本核算提供基础数据；

- 负责配合公司财务、物资部做好相关报表工作；

- 完成领导安排的临时任务。

（5）综合管理部职责

- 负责起草项目部日常管理规定及相关制度、项目部工作计划、总结和工作报告；

- 编制、完善本部门管理办法及制度，并组织实施；

- 负责项目部班子会议的组织工作和会议纪录；

- 负责决议、决定等文件的起草、发布，并督促和检查其落实情况；

- 负责印章及证照的使用管理工作；

- 负责来往文件的处理和发放、登记、传递、催办、归档工作；

- 负责内、外联系和接待工作；

- 负责小车的管理及调配使用；

- 负责管理部内部通讯网络的管理和维护工作；

- 负责人力资源管理制度编制、修订、完善工作，研究、分析并提出改进意见和建议；

- 负责制定项目部年度人力资源需求计划；

- 负责员工调配、辞退等管理工作，做好劳动力内部合理流动的管理工作，参与招聘工作；

- 负责组织绩效考评工作，组织定期或不定期的对员工考证、考核、考查等工作；

- 负责薪酬管理工作；

- 负责劳动关系的管理工作，组织员工依法签订劳动合同，负责受理劳资纠纷的日常管理工作；

- 负责或参与和配合项目部员工的培训工作；

- 负责对项目部、班组的分包用工的审核、监督、检查等工作；

- 参与管理干部的考核考察、职务任免、有关专业技术职务评聘的管理工作；

- 配合有关部门做好安全教育工作，参与职工伤亡事故的调查处理，并提出处理意见和建议；

- 负责食堂后勤管理工作；

- 负责员工宿舍的日常管理工作；

- 参与对分包宿舍、食堂的日常监督检查工作；

- 认真贯彻党和国家的各项财经政策、法规、会计制度以及两级公司有关财务管理的各项规定；

- 负责制定本部门年度和阶段工作计划及动态信息月报，并组织实施；

- 全面负责日常会计工作，审核所有会计事项，对审核后的记帐凭证负责；

- 期组织开展成本分析，完善各项成本费用的管理工作，确保成本核算工作真实完整；

- 负责债权债务的清理工作；

- 负责监督所属项目部的经济活动情况和会计核算工作；

- 负责财务计划、会计报表的审核工作；

- 负责年终决算工作的布置、审查及有关规定的起草工作，编写年度财务情况说明书；

- 负责本部门工作的有效性；

- 负责会计电算化工作日常运行、管理工作；

- 负责监督、控制实行预算管理的有关费用，严格预算管理办法，负责把各项费用支出控制在预算范围之内；负责向主管上级汇报经营状况、经营成果、财务收支计划的具体情况；协助领导做好资金筹集、回笼、调剂和费用审核工作；

- 负责财务相关的OA录入工作；

- 配合相关部门及单位组织年度财产清查、财务大检查工作；按照职业健康安全管理体系运行要求，为职业健康安全所需资金提供保障。审核各类事故处理的费用支出，并将其纳入经济活动分析内容。