施工期环境保护措施落实情况

1　组织措施  施工期间对环境进行保护是业主对承包商的要求,也是承包商的自身职责.根据公司管理标准、国家省市规定、业主要求,结合工程的具体情况制定本工程《环境保护实施细则》,以细则的各项具体规定作为统一和规范全体施工人员的行为准则.  同时,委派专门的环境保护工作人员,全面负责本项目的环境保护工作.  加强环保教育和激励措施,把环保作为全体施工人员的上岗教育内容之一,提高环保意识.对违反环保的班组和个人进行处罚.

2　防止大气污染措施  (1)清理施工垃圾时使用容器吊运,严禁随意临空抛撤造成扬尘.施工垃圾及时清运,清运时,适量洒水减少扬尘.  (2)施工道路采用硬化,并随时清扫洒水,减少道路扬尘.  (3)工地上使用的各类柴油、汽油机械执行相关污染物排放标准,不使用气体排放超标的机械.  (4)易扬的细颗粒散体材料尽量库内存放,如露天存放时采用严密苫盖.运输和卸运时防止遗洒飞扬.  (5)搅拌站设置封闭的搅拌棚,在搅拌机上设置喷淋装置.  (6)在施工区禁火焚烧有毒、有恶臭物体.

3　防止水污染措施  (1)办公区、施工区、生活区合理设置排水明沟、排水管,道路及场地适当放坡,做到污水不外流,场内无积水.  (2)在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池.排放的废水先排入沉淀地,经二次沉淀后,方可排入城市排水管网或回收用于洒水降尘.  (3)未经处理的泥浆水,严禁直接排入城市排水设施和河流.所有排水均要求达到国家排放标准.  (4)临时食堂附近设置简易有效的隔油池,产生的污水先经过隔油池,平时加强管理,定期掏油,防止污染.  (5)在厕所附近设置砖砌化粪池,污水均排入化粪池,当化粪池满后,及时通知环卫处,由环卫处运走化粪池内污物.  (6)禁止将有毒有害废弃物用作土方回填,以免污染地下水和环境.

4　防止施工噪声污染措施  (1)作业时尽量控制噪音影响,对噪声过大的设备尽可能不用或少用.在施工中采取防护等措施,把噪音降低到最低限度.  (2)对强噪声机械(如搅拌机、电锯、电刨、砂轮机等)设置封闭的操作棚,以减少噪声的扩散.  (3) 在施工现场倡导文明施工,尽量减少人为的大声喧哗,不使用高音喇叭或怪音喇叭,增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识.  (4)尽量避免夜间施工,确有必要时及时向环保部门办理夜间施工许可证,并向周边居民告示.