奉化区西环线甬山隧道段项目经理部

项目安全生产管理制度

浙江交工路桥建设有限公司

奉化区西环线甬山隧道段项目经理部

二〇二一年五月

项目安全生产管理制度

# 1、总 则

1.1、安全生产事关社会和企业的改革、发展和稳定，事关职工生命财产安全。为了加强管理，确保生产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程安全生产管理条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省安全生产条例》等有关法律法规的规定及公司《安全生产管理规定》，并结合浙江省有关规章，特制定本制度。

1.2、本规定适用奉化区西环线甬山隧道段项目经理部及参与本项目施工的工程协作单位。

1.3、安全生产管理，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持“管生产必须管安全”的原则。项目负责人作为项目安全生产的第一责任人，要全面负责安全生产管理工作，切实加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制，保证安全生产的投入和有效实施，完善安全生产条件，确保项目生产安全。

1.4、认真学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》等有关安全生产的法律、法规、技术标准，安全生产相关规程，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传和教育，提高职工的安全生产意识和自我保护能力。所有从业人员必须自觉遵守安全生产法律法规，严格执行安全生产管理制度和遵守安全操作规程。

1.5、对在安全生产和综合治理方面作出突出贡献的集体和个人要给予精神和物质奖励；对事故责任者要依据有关规定给予严肃处理，构成刑事犯罪的，由司法机关依法惩处。

# 2、安全生产管理组织机构及人员

2.1、为了加强对安全生产工作领导，确保安全生产管理制度的贯彻落实，项目部应成立安全生产工作领导小组，负责督促、指导、考核各作业组的安全生产管理工作；项目部设立安全环保部，根据施工实际情况配备足够的专职安全管理人员，负责处理安全生产的日常管理工作。

2.2 、项目负责人及专职安全管理人员须依据有关规定取得安全生产管理上岗证书。

2.3、项目部因突发事件应急救援的需要，须建立应急救援组织机构，配备足够的并经过专业知识培训的应急救援指挥人员及救援专业人员，以备自然灾害、安全生产事故等突发事件的抢险救援工作。

3、安全生产目标责任管理

3.1、从项目部到班组和工程协作单位全面实行安全生产目标责任管理，以目标责任书形式层层落实安全生产目标责任。

每年年初，项目部依据目标责任细化分解，分别与各科室及工程协作单位签订安全生产目标责任书；各科室负责人与本科室人员签订安全生产责任书；要求工程协作单位与班组长、一线施工人员签订安全生产责任书并报安全环保部备案。新进场的工程协作队伍要及时进行安全生产责任书的签订工作。

3.2、项目施工区域内有非本项目部的其它单位同时或进行交叉施工作业的，双方必须签订安全生产管理协议，明确各自安全生产工作责任和应注意的事项。

# 4、安全生产会议制度

为切实贯彻国家相关法律法规，及时传达落实公司、业主和指挥部相关文件精神，研究本项目在施工过程中存在的安全问题，制订改善安全生产措施，结合项目实际，特制订本制度。

4.1、项目部及施工班组应以定期和不定期相结合的形式召开安全生产会议，定期规定：

4.1.1、项目部应召开年度安全会议，对全年安全工作进行安排；

4.1.2、项目部每月至少召开一次安全生产会议，会议参加对象主要为：项目部负责人、各科室负责人、施工班组负责人及项目专职安全生产管理人员等。

4.1.3、施工班组班前需召开简短扼要的班前安全会议，会议参加对象为全体生产作业人员。

不定期安全生产会议视上级有关安全生产指示的紧急程度及项目部安全生产状况等情况召开。

4.2、安全生产会议的主要内容为：

4.2.1、负责人的讲话：安全工作指示、各项安全工作布署等内容；

# 4.2.2、传达、贯彻落实近期各级文件精神；

4.2.3、通报安全生产检查情况，近阶段安全生产工作的总结及下阶段具体工作的布置；

4.2.4、新出台的安全生产法律、法规，公司、业主和指挥部新修订的安全生产规章制度；

# 4.2.5、安全生产工作经验交流；

4.2.6、需要在会议上研究解决的其他安全事项。

4.3、安全生产会议须由各级负责人或分管安全负责人主持召开；安全生产会议须做好签到、记录等工作，签到要真实，会议内容要有书面记录并做到简明扼要。

# 5、安全教育、培训制度

为加强和规范项目部安全生产教育培训工作，提高全员的安全素质，增强安全生产意识，防范伤亡事故，减少职业危险，根据国家《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省安全生产条例》等相关法律法规和公司《安全生产管理规定》、《职工培训教育管理办法》，制定本制度。

# 5.1、教育培训的对象及时间

5.1.1、项目部主要负责人、安全生产管理人员每年每次再培训时间不得少于12学时，且不少于两次。

三类人员、注册（助理）安全工程师的继续教育，按相关规定执行。

5.1.2、新上岗的员工，岗前培训时间不得少于24学时，每年再培训时间不得少于20学时，且不少于两次。

5.1.3、新进场的人员，必须经公司、项目、班组的三级安全生产培训教育，公司级的不得少于15学时，项目级的不得少于15学时，班组级不得少于20学时；外协单位的人员，按用工关系由用人单位组织对工人进行相应的三级安全生产培训教育，学时要求同上。

5.1.4、待岗、转岗、换岗的员工，在重新上岗前，必须接受一次安全生产培训教育，时间不得少于20学时。

5.1.5、特种工种在通过专业技术培训并取得岗位操作证书后，每年仍须接受针对性的继续教育，时间不得少于24学时。

5.2、三级安全教育的主要内容：

# 5.2.1、公司级教育主要内容

①国家有关安全生产法律、法规及行业标准；

②项目部安全生产管理制度及行业特点；

③事故发生的一般规律和典型事故案例。

5.2.2、项目部级教育的内容：

①项目部安全生产管理制度；

②项目工程概况和施工环境，应遵守的安全事项；

③事故类别，预防事故的基本知识及应急措施；

5.2.3、班组级教育的内容：

①班组生产工作概况，工作范围及岗位性质；

②本工种（岗位）的操作规程，相关设备、设施、工具的性能、操作要求、安全防护要求。

③本工种（岗位）的安全生产责任制及劳动防护用品的使用要求。

④告知作业场所易发生的事故类型，工作岗位存在的危险因素，防范措施以及事故报告、应急措施。

5.3、转岗、换岗（变换工种）及新进人员的岗前培训主要内容

1）、国家有关安全生产法律、法规及公司、项目安全管理制度；

2）、项目、班组及岗位安全生产概况、作业环境和工作职责；

# 3）、相关的安全技术操作规程和基本的安全知识；

4）、施工现场易发生事故的部位、事故类型及防范措施；

# 5）、典型事故案例和应急事故的救援流程；

6）、个人劳动防护用品的正确使用和保管。

# 5.4、班组班前安全教育活动主要内容

班组班前活动必须每天进行，每日上班前15分钟由班组长召集，针对当天工作任务，结合安全技术交底内容和作业环境、设施、设备状况以及人员素质、安全意识、自我保护意识、思想状况，有针对性的开展活动，提出具体注意事项，跟踪落实，并把活动内容记录在“班组安全日志”上。

5.5、危险品储存、使用单位的安全生产管理人员应当根据有关规定，参加主管部门对其安全生产知识和管理能力的培训考核，合格后方能任职。

5.6、除上述教育培训外，项目部要经常组织开展定期、不定期和专项安全教育培训活动，定期教育每季度一次。活动主要内容：

# 1）、国家新近颁布的法律、法规及行业标准；

2）、公司近期制定的安全管理制度及各级转发、下发的文件；

3）、通报近期安全生产状况、存在的问题和要采取的措施；

4）、特殊时期、特别部位的安全管理措施及相关注意事项；

# 5）、先进的安全管理知识和经验；

典型事故案例、各类形式的安全教育，都要有书面资料反映，有受教育者本人签名，并分类存个人安全档案或台账。

5.7、教育培训的形式及方法

1）、宣传画；

2）、影片、录像；

3）、幻灯片；

4）、报告、讲课和座谈；

5）、安全竞赛与安全活动；

# 6）、展览与安全出版物；

7）、现场教学和现场交流

6、安全费用管理制度

6.1、总 则

6.1.1 为切实规范安全生产费用的管理工作，建立安全生产投入长效机制，改善施工作业条件，减少施工伤亡事故，维护本项目、员工以及社会公共利益，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》等有关规定，结合项目实际情况，制定本制度。

6.1.2项目部、工程协作单位适用本规定。

6.1.3 安全生产费用是指按照国家有关规定和施工安全标准，用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善、加强安全生产管理等所需的费用。

6.1.4 安全生产费用管理坚持“项目计取、确保需要、规范使用”的原则。

6.1.5项目经理是本项目的安全生产第一责任人，应当保证安全生产费用的有效投入和使用。

6.1.6 应当建立、健全安全生产费用管理制度，明确安全生产费用使用、管理的程序、职责及权限，并自觉接受政府相关部门监督。

6.2、安全生产费用的计取

6.2.1 安全生产费用应及时、足额按规定投入使用，实际投入使用超出合同规定的安全生产费用总额的，应尽可能取得监理及业主认可予以计量支付，不能计量的应按正常成本费用渠道列支，不得删减或低于投标价的1.5%。

6.2.2安全生产管理中，所收缴的罚款不得冲抵支出的费用。

6.3、安全生产费用的使用管理

6.3.1安全生产费用应当按照有关规定，在以下范围内计取：

（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出。

（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练支出。

（三）重大危险源、事故隐患的评估、整改、监控支出。

（四）安全生产检查、评价、咨询和平安工地建设支出。

（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。

（六）安全生产宣传、教育、培训支出。

（七）安全生产适用的“四新”技术推广应用支出。

（八）安全设施及特种设备检测检验支出。

（九）其他与安全生产直接相关的支出。

6.3.2 在以下范围内发生的相关费用，均不在安全生产费用列支。

（一）依法为施工人员办理团体人身意外伤害险或个人意外伤害险费用；

（二）为员工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险费用；

（三）工地临时办公、宿舍、食堂等现场办公生活设施为达到安全要求所需费用；

（四）项目业主和监理共同认定的不列入安全生产费用的其他费用。

6.3.3 在本规定的使用范围内，安全生产费用优先用于满足安全生产监督管理部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。

6.3.4安全生产费用必须专款专用，不得挪作他用或变相列支。发生的费用应经安全科的负责人签字认可后，在规定范围内报销或列支。

6.3.5项目部财务室应与安全环保科的台账定期核对安全生产费用的计取和支出情况，按月、季、年周期统计，每月及时上报项目总部。

6.3.6 安全环保科应逐笔登记使用明细情况，并复印相应凭据附于财务部每月统计报表之后。

6.3.7项目安全生产费用相关的采购、维护、保养、使用、更换、管理等费用凭证，应包括：

（一）发生的费用报销凭证；

（二）发生材料使用消耗的凭证；

（三）发生机械设备、设施使用签认的凭证；

（四）发生人工签认的凭证；

（五）发生事故调查、处理费用凭证；

（六）其它与安全生产投入相关的凭证。

6.4、安全生产费用的监督管理

6.4.1项目部安全环保科按本规定建立安全生产费用管理台账，及时进行台账登记，随时反映安全生产费用的使用情况，对安全生产费用计取及投入使用监督检查。

6.4.2 项目部应在安全生产专题会议中，研究解决安全生产费用管理方面的问题，通报安全生产费用投入与实施情况。

6.4.3项目部对参与项目建设的劳务协作单位，应当在合同条款中明确双方的职责和权限，严格过程监督其安全生产费用投入使用情况，确保符合安全生产条件。进行支付前，应由安全环保部审核其投入使用的相关凭据登列台账。

# 7、危险物品的安全管理制度

7.1、本项目所指危险物品是指本项目需要使用的氧气、乙炔、柴油和民用爆炸物品等。

7.2、危险物品的运输、存储必须符合国家相关规定。

7.3、氧气、乙炔的使用安全管理

- 氧气与乙炔要分开存放，离明火点不小于10米，并有明显的标志，要按规定配备消防设施；

- 在电焊作业过种中，氧气瓶与乙炔瓶离明火点不可小于10米，两瓶之间的距离不可以小于5米；

- 不可用天然气代替乙炔。

7.4、柴油的使用安全管理

- 柴油库的设置应符合国家相关规定；

- 须在醒目位置悬挂安全操作规程和安全警示标牌；

- 有专人进行看管，做好出入库登记；

- 应配备足够的消防器材。

7.5、民用爆炸物品的安全管理

（一）爆炸物品的采购、运输、储存、使用，严格按照《民用爆炸物品安全管理条例》和《爆破安全规程》（GB6722—2011）执行。

（二）施工现场应建立、健全爆炸物品严格的管理制度、岗位职责、操作规程。

（三）涉爆作业人员的爆破员、押运员、保管员、安全员必须持证上岗。

# （四）爆炸物品的储存管理

爆炸物品的储存，必须在当地公安部门的指导下建造专用仓库，经验收合格后投入使用。

(、库房设点要远离民居、生活、生产区，无山洪、滑坡和地下水活动危害的安全地带，尽量利用山丘等天然屏障。

(、库区周围必须建造不低于2米的围墙或双层铁丝网围栏，库房必须干燥、通风、防鼠。

(、库区内设置报警装置、避雷装置、通讯联络设备、灭火器材。

④、库房内禁止安装电灯照明，应采用自然光或室外设探照灯进行投射采光或手电筒照明。

⑤、库存量不得超过规定的容量，炸药与雷管必须分库存放；雷管放入保险箱保存；

⑥、严禁无关人员进入库区，严禁在库区内吸烟和用火，进入库区人员严禁带火种和易燃物品。

⑦、值班人员住宿必须在库房外，用炊在库区外； 库房值班人员、保管人员必须政治可靠、身体健康、有相关的管理知识、年龄在30周岁到60周岁以内的男性；值班人数在2人以上，保证24小时有人值守。

# （五）爆炸物品的收发、使用管理

(、爆炸物品的现场使用必须实行严格的领用、配送、作业现场消耗监督、剩余清退或回库保管闭环管理；严格遵守出入库检查、登记制度，做到账目清楚，账物相符。登记资料长期留存备查，严格监控爆破物品的流向，严防流失。

(、爆破员领取爆炸物品必须由现场负责人提出申请并经项目部爆破安全员批准，领取数量不得超过当班使用量，剩余的当天退回库房，不得私自存放；领用、清退爆炸物品必须有两人以上同行。

(、发放炸药不得在库房内拆箱（袋）；领取的炸药、雷管要分别放置于专用铁箱、铁盒内并加锁，两人分开携带。

④、变质、失效的爆炸物品和工程结束后剩余的爆炸物品造册上报当地公安部门批准作相应处理。

# ⑤、严格禁止单位、个人私拿、私用、私藏、赠送、转让、转卖、转借爆炸物品或用作炸鱼、兽，一经发现由公安机关追究当事人及相关人员的法律责任。

# 8、施工现场消防安全管理制度

8.1、项目部应指定一名项目副经理（含）以上的人员全面负责本项目的消防安全管理，消防负责人应尽到以下职责：

# 1）、逐级落实消防安全责任制；

2）、组织宣传、执行消防法规、规章和防火技术规范,组织制定和审查施工现场的防火安全方案和措施；

3）、组织消防安全检查,纠正违章行为,研究消除火险隐患的措施。

8.2、项目部应根据项目规模配备一定数量的义务消防员，义务消防员应尽到以下职责：

1）、协助防火负责人制定施工现场防火安全方案和措施,并督促落实。

2）、纠正违反消防法规、规章的行为,并向消防负责人报告,提出对违章人员的处理意见。

3）、对重大火险隐患及时提出消除措施的建议,填发《安全隐患通知单》。

4）、配备、检查管理消防器材,建立消防器材管理台账。

5）、组织扑救火灾,保护火灾现场。

8.3、施工现场应遵守下列消防安全规定:

1）、因施工需要搭设的临时工棚及办公、生活用房，应符合防火要求,不得使用易燃材料。

2）、使用电气设备和化学危险物品,必须符合技术规范和操作规程,严格防火措施,确保施工安全,禁止违章作业。

3）、施工材料的存放、保管,应符合防火安全要求，易燃材料必须专库储存，化学易燃物品和压缩可燃气体容器等,应按其性质设置专用库房分类存放，其库房的耐火等级和防火要求应符合公安部制定的《仓库防火安全管理规则》；使用后的废弃物料应及时清除。生活区内不准作为仓库使用,不准积存易燃、可燃材料。

4）、安装电器设备、进行电气切割作业等,必须由合格的焊工、电工等专业技术工人操作。

5）、冬季施工使用电加热或取暖保温设施，须有工程技术部门提供的安全使用技术资料，并经消防负责人同意。冬季施工用的保温材料，不得采用易燃材料。

6）、设置消防通道或隔离带，消防车道宽度不得小于4米，并保证临时消防车道或隔离带的畅通。禁止在临时消防车道或隔离带上堆物、堆料或挤占临时消防车道或隔离带。

7）、配备相应足够的消防器材及设施，施工现场的消防器材和设施不得埋压、圈占或挪作他用，要定期对消防器材进行检查、维护，对消防器材的检查、维护、保管工作要责任落实到人，保证消防器材的齐全有效，并记入台账。

8.4、项目部根据施工现场组织设计，根据易燃物面积和危险等级因素至少应按以下规定的数量配足消防器材：

1）、生活区、办公用房每幢房屋配置适用型号的手提式灭火器（下同）2只以上；

2）、生产区的木工棚、材料库、停车库、修理车间、配电房、发电机房、锅炉房、生活区的食堂，按每20—30m2面积配备一只；其它作业工棚按50—80m2面积配备一只。

3）、炸药库、柴油库（槽罐）、乙炔、氧气瓶储存库、沥青搅拌站等部位应配备不少于4只灭火器材，距油库（油槽罐）出入口5—8米处备沙箱（堆）、铁锹。

# 9、安全生产检查制度

为切实加强本项目安全生产监督管理工作，及时消除安全隐患，有效遏制生产安全事故的发生。根据《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省安全生产条例》等相关法律法规，结合项目实际，特制订本制度。

9.1、项目部、工程质检部、施工班组应开展日常安全生产检查、综合性检查和节日前检查、不定期检查工作：

9.1.1、项目部每月至少组织两次安全检查，检查小组组成：安全生产领导小组成员、专职安全生产管理人员、工程质检部及部分科室负责人等。工程部、质检部每周至少组织一次安全检查；施工班组每日应进行安全检查。

9.1.2、在“五一”、“十一”、“中秋”、“春节”等重大节日前开展有针对性的安全检查。

9.1.3、季节性检查，以夏季和冬季检查为主，夏季主要以防汛和防暑降温为主，冬季以防冻保暖为主。季度性检查可与日常安全生产检查、综合性检查结合进行。

9.1.4、为反映真实情况，项目部应不定期进行安全检查。

9.2、对各类检查中发现的所有安全生产事故隐患，项目部采取以下措施督促整改：

9.2.1、以隐患整改通知书的形式下发，并责令作业组限期整改；

9.2.2、作业组在限期内，由作业组负责人制定并落实整改措施、并把整改结果书面回复，对于可以用照片形式反映整改结果则必须将整改后的照片随同报送；

9.2.3、整改期限过后，安全环保部将对整改情况进行复查，填写复查记录表并附整改后照片；

9.2.4、对整改不力、复查后未达整改要求的须再发整改通知，并对有关责任人进行必要的经济处罚。

9.3、项目部的安全检查工作重点放在全面检查施工现场的安全生产状况及各施工班组的安全生产管理活动，并对项目部台账整理情况进行自我检查。

各施工班组安全检查工作除了每周一次的例行检查（全面检查本班组的安全生产状况），另外还须做好班组作业三检查工作（即班前、班中及班后安全检查工作）。

9.4、检查工作要严、细、实，对发现的隐患要及时采取措施予以消除，教育职工杜绝类似情况的再次发生，对管理工作方面存在的缺陷、问题认真对待，有针对性地改进。

9.5、各级安全生产检查工作必须要有书面记录资料。

10、安全隐患排查治理制度

10.1、隐患排查要求：

10.1.1、项目部隐患排查工作主要从下列十方面：

（1）、安全生产责任制度执行；

（2）、“一岗双责”执行，管理人员安全工作责任性；

（3）、施工现场安全管理薄弱环节；

（4）、机械设备（车辆）安全技术状况；

（5）、特种人员持证上岗情况；

（6）、施工地地质（环境）条件状况；

（7）、生活区域消防、用电、防盗动态情况；

（8）、安全防护设施的实施状况；

（90、劳动防护用品的配备使用情况；

（10）、协作队伍安全管理状况；

10.1.2、项目部隐患排查主要方法：

（1）、安全生产责任制度执行排查：

安全生产责任制度排查主要从项目部制度的完整性和制度执行两方面来排查。

第一方面：制度的完整性，主要排查项目部各项安全生产制度是否建立健全，制度内容是否符合国家有关安全生产的法律法规要求等等，排查以自查为主，原则上每年要对本项目部所有的安全生产管理制度进行梳理，对不符合国家和上级管理部门标准、要求的制度及时修改。

第二方面：制度执行力，主要排查项目部各部门在执行制度过程中的情况，由安全管理部门组织进行，原则上每季不少于1次排查，主要排查内容：

A、排查项目部各职能部门安全生产责任制是否落实，安全生产管理制度和措施是否按要求贯彻执行，对部门职工安全生产考核是否到位；以及项目部安全生产管理指令的执行是否达到要求。

Ｂ、排查项目部岗位职责是否健全，各项安全考核制度是否与安全制度相配套，考核是否到位。

Ｃ、排查项目部各层次的安全责任书签订情况，重点是协作队伍安全生产责任书，同施工单位安全生产管理协议，特殊工种人员安全生产责任书，机械（驾驶员）操作人员安全生产责任书，各部门（职工食堂）安全生产责任书的调整和签订；

(2)、“一岗双责”执行，管理人员安全工作责任性排查：

采取项目部检查和职工评价相结合的方式进行，评价结果与管理人员的季年度业绩考核挂钩。

主要排查内容：

A、各部门及人员在日常工作中能否坚持“安全生产，预防为主，综合治理”和“安全生产，人人有责”的管理方针，是否严格执行法规制度和部门安全生产责任，对安全生产管理经常性地提出意见建议，对项目部安全生产监督检查、宣传教育是否做到分工不分家；

Ｂ、能否及时添加或更新涉及安全生产的设施设备和防范用品；

Ｃ、管理人员是否能做到经常性地参与现场巡查，及时制止施工现场的违章操作，巡查工作有否做好记录；

Ｄ、能否积极参与安全（专项）施工方案的编制，能否严格执行安全施工方案、安全用电、消防治安等制度；

Ｅ、能否积极参加项目部安全生产例会、安全活动日；

10.1.３、施工现场安全管理薄弱环节排查；

安全管理薄弱环节排查是指项目部在施工现场的安全管理措施和规范操作要求是否得到了有效落实：

（1）安全人员的检查监督、管理人员（一岗双责）巡查，协作队伍安全管理人员的配备能否到位，施工班组长是否起到安全监督、巡查的作用；

（2）项目部在现场管理中有否存在死角和漏洞等进行排查，排查工作由安全管理部门负责，采取现场检查、征求意见、部门建议等进行，排查每月不少于2次。

10.1.4、机械设备（车辆）、电器安全技术状况排查：

主要排查内容:

（1）机械（车辆）是否按规定进行了定期检测或检验，是否取得合格证，车辆技术状况是否正常，车辆维护、日常维修、操作（驾驶员）人员例检工作是否正常进行；

（2）对机械（车辆）设备是否做到了一机一档，记录是否完整、数据真实有效，机械（车辆单车）有否确立责任人；

（3）机械设备、电器设备、电线插件等总成件，吊索、吊钩，车辆灯光、制动、操作系统、仪表仪器、安全应急工具等是否齐全有效；

（4）电器设备、电焊机、乙炔、氧气瓶等防护工作是否到位；

10.1.5、特种人员持证上岗管理排查：

（1）特种人员是否采用一人一档，有否建立项目部特种操作人员的档案，能否及时掌握特种人员情况；

（2）有否做到不定时经常性地在安全生产检查中抽查现场特种操作人员的上岗证件；

（3）能否每月对特种持证人员进行了安全规范操作教育和举办安全活动；

10.1.6、施工地质（环境）条件状况排查：

项目部应经常性地对施工现场的地质条件以及随着施工进度对所处施工区域的地质（高边坡、低洼地、山林、水库、溶洞、海堤等）或特定的地理位置进行观察和分析，特别应重视在“三防”和春雨季期间的地质和环境变化，作好记录和预告工作，一旦出现问题要及时报告，提早作好人员、设备的随时撤离，确保人员、设备的安全。

10.1.7、办公、生活区域消防、用电、防盗动态情况排查：

每月1次，由安全部门组织项目部其它职能部门共同进行，发现存在隐患的当即由相关职能部门现场整改。

（1）办公、生活区域有否进行有效隔离，有否设置必要的安全告示和警示牌；

（2）办公、生活区域内消防器材设置有否到位，厨房、档案室、试验室、机动车辆停放区域等重要场所是否按规定单独配置消防灭火器材；

（3）有否存在违禁使用明火和电炉等电器，门卫值班和巡查能否正常到位；

（4）是否在生活区存（堆）放易燃、易爆等危化物品。

10.1.8、安全防护措施的实施状况排查：

（1）有否成立安全应急队伍，项目部领导安全应急分工是否明确；

（2）水上、高空、基坑，登高梯、模板等有否经常性地检查，是否符合规定防护要求；隧道施工（包括台车、电器电线、照明设备）有否专人负责，采取安全防护措施。隧道口有否设立门卫、警示警告标志、进出车辆、人员登记，有否采取限速、限高、限载的监管和控制；

（3）施工人员、特种工种人员的安全配置是否到位，施工现场施工人员有否按要求正确使用安全帽、安全绳、救生衣和其它规定的防护用品；

（4）项目部职能部门、安全员、班组长每天对现场的安全防护巡查是否有效完成；

（5）危险品（爆炸物品）防护工作是否严格遵守国家、行业和公安机关制度，有否专人值班和警卫人员；

（6）沥青拌和场所、仓库、油料库和重点消防防范部位有否配置相应规格、数量的灭火器材；

10.1.9、协作队伍安全管理状况排查：

（1）企业资质是否符合国家法规规定，安全资质是否符合法规行业规定。有否制定安全生产管理规定、安全生产考核制度，安全生产责任制度有否落实，责任书能否100%签订，安全风险抵押金有否到位；

（2）是否按期召开安全生产例会、分析安全生产状况，每周能否举办生产工人的安全活动，进行规范操作培训和教育；

（3）安全管理机构、人员有否按法规配备，是否持证；

（4）生产工人有否建立档案，特种作业人员是否持有效证件，安全防护、劳保用品配备有否齐全有效，人员变动能否及时更新记录；

（5）生产人员生活、休息场所是否存在隐患，是否符合安全、牢固、卫生、保证休息时间等要求。安全用电，综合治理、消防管理、食品卫生是否得到有效落实。应急药物、防暑降温、防冻防寒、防雨防风用品能否配备到位。生产工人工资发放是否按时；

（6）能否经常性地排查生产工人的思想、生活、健康动态，确保生产工人稳定。

（7）内部安全生产考核有效正常进行安全考核；

10.1.10、员工（劳务工）队伍思想、生活状况排查：

由项目部采取即时和季排查结合的方式进行，员工思想、生活动态主要排查，员工的基本身体状况（第年参加一次身体检查）、基本家庭情况、个人生活习惯爱好、个人性格等，以确保员工在项目部工作期间有一个较健康的身体、稳定的生活、情绪等状态，保障生产安全。

（1）项目部，协作队伍是否掌握每位员工（劳务工）简历情况、家庭、生活、身体、子女等信息状况，建立档案，以确定重点关注的对象，做好帮助工作；

（2）掌握员工（劳务工）在工作期间的动态状况，包括健康（疾病）、饮酒、娱乐以及其它爱好，一旦发现由于员工（劳务工）健康（疾病）、饮酒、娱乐等情况过度，应及时制止次日上岗工作，以避免发生安全生产事故。

（3）对部分由于各种原因造成有思想情绪的员工（劳务工），特别是有违法行为倾向的人员，要重点跟踪、专人落实、专人负责，逐个了解，逐个做好思想工作，在未解决矛盾或问题前不得安排上岗，确保人身安全。

（4）对以往年（同一时期）发生事故的员工（劳务工）要重点关注，提前介入采用个别谈话方式，做好安全教育和提醒工作，必要时可停工学习，以避免同类事件的发生。

10.2、监督检查要求：

项目部各类监督检查必须严格按要求作好台账记录。

10.2.1、安全检查

项目部除认真接受上级有部门、业主或指挥部的检查，要主动组织本项目部内部的安全生产检查，检查人员应当由项目部负责人、安全管理员、技术人员、生产班组长等，对检查的时间、内容、存在问题、整改方案、整改验收做好记录。

(1)、定期月度安全生产检查：

Ａ、由项目部主要负责人会同各门部负责人组成月度安全生产检查小组，定期对本项目部各工种、施工区域、机械设备、安全基金落实，特别是被确认为危险源的部位进行安全检查，对不合格项提出整改意见（措施）。

Ｂ、依照月度安全生产工作计划，对安全、质量、技术管理部门生产对安全生产开展、落实、执行的情况进行检查和评估，对存在的问题提出批评和改进意见。

(2)、年度（半年度）度安全生产检查：

项目部根据公司和本部年度（半年度）安全工作计划，对本项目部各部门进行日常安全生产管理、安全教育宣传、安全费用执行、安全生产责任制落实、安全生产监督检查、具体安全生产工作的开展与落实，隐患整改等进行专项检查。通过检查，发现存在的问题，提出改进措施、考核意见，并提出项目部下一步安全生产管理要点，形成年度（半年度）工作总结和下一步工作思路进行贯彻实施，检查结果作为，对项目部各部门、人员年度（半年度）考核的重要依据和评比先进的条件。

(3)、不定期安全生产检查：

项目部安全科组织相关部门，根据安全生产管理中出现的新情况、新要求或新操作规程、新法规制度的贯彻落实、隐患整改、安全防护措施以及落实新的安全管理措施时有针对性地进行检查。

(４)、临时性安全生产检查：

主要为重大节日或地方政府重大庆典活动前，政府、企业临时布置的安全生产、综合治理检查，“三防”期间，安全生产月活动，安全生产竞赛活动期间，重点施工前期，危险品存放（运输）和爆破作业前期，对重特大安全生产事故的教训分析后等，由项目部组织的安全生产、综合治理检查。

(５)、专项（抽查）检查：

针对专项落实的安全生产制度、措施或遇安全生产规范操作、安全防范措施进行调整改进时，发生安全生产事故对事故的处理整改情况，特殊时段或上级组织布置的单项安全生产工作，专业性较强的专项安全生产工作要求等进行的专项检查。

10.2.２、巡查：

（1）、日常安全巡查：

由项目部安全管理部门，每日对本项目各部位，机械车辆运行（操作）的现场安全情况、施工现场环境（气候）进行巡查，以便及早发现各类违章作业和存在的现场安全隐患。以每日数次，以现场发现、现场纠正为主要手段，降低违章操作行为，降低事故的发生率，确保施工现场的安全。巡查应做好记录，巡查中发现存在问题的应作为安全考核依据。

（2）、现场安全巡查：

现场安全巡查工作主要由项目部安全管理人员、施工班组长完成，班组长在本班组施工现场经常性地对每个岗位，每个人员的操作能否达到岗位安全操作规程要求、现场施工条件、机械（电器）设备、环境等进行巡查，对发现的问题及时进行纠错（指出合理的安全操作程序），对现场不能解决的及时请示，发现施工过程中涉及“人与物”不能达到安全状态标准及气候条件、地质环境、机械设备、工程质量、安全防护问题的立即给予报告，班组长发现有安全隐患的可使用“一票否决”进行停止作业，以确保每个施工人员和施工生产的安全。

（3）、兼职安全员巡查：

兼职安全必须坚持每日一次安全巡查工作，巡查的主要内容为施工现场有否严格遵守安全、文明施工要求，施工人员有否按规定配备和使用安全设备，电器设备、机械设备有否按规定使用和操作，电线、插件、电焊机等用电设备是否完好无损，是否达到安全操作要求，除现场提出整改要外，兼职安全员应主动对项目部安全施工及安全操作提出合理化的意见和建议。

（4）、质量安全巡查：

主要由项目部相关职能部门、质量检验、技术部门，结合日常工作，充分利用在施工现场监督检查、工作指导之机，对安全生产、安全操作、规范作业、设备使用等进行巡查，并及时制止违章操作等现象。职能部门在检查时一是要经常性地对施工现场安全生产管理提出意见和建议。二是检查过程中要结合本部门的职能特性，对生产技术、施工质量、后勤保障、人力资源（劳动用工），以确保项目部达到整体的安全质量符合“平安工地”要求。

# 11、生产安全事故调查处理及报告制度

11.1、总  则

11.1.1、为了规范生产安全事故的报告和调查处理，落实生产安全事故责任追究制度，防止和减少生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《（生产安全事故报告和调查处理条例）罚款处罚暂行规定》、和《生产安全事故信息报告和处置办法》等法律法规，结合项目实际，特制定本制度。

11.1.2、本制度适用于项目部和各劳务协作单位在生产经营活动中，发生造成人员伤亡或者直接经济损失的生产安全事故（包括同责及以上的道路交通事故）信息报告、调查与处理。

11.1.3、根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故分为以下等级：

（一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失事故；
（二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失事故；
    （三）较大事故，指造成3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤，或1000万元以上5000万元以下直接经济损失事故；
    （四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。一般事故分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三级：

Ⅰ级是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失，或者社会影响严重和较大涉险的事故；

Ⅱ级是指造成3人以上轻伤，或者10万元以上100万元以下直接经济损失的事故；

Ⅲ级是指造成3人以下轻伤，或者10万元以下直接经济损失的事故。

11.1.4、事故信息的报告应当及时、准确和完整，不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。事故调查处理应当坚持实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者按规定追究责任。

11.1.5、任何单位和个人不得阻挠或者干涉对事故的报告和依法调查处理。

# 11.2、事故信息报告和现场处置

11.2.1、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向项目部安全管理科或生产科负责人报告, 安全管理科或生产科负责人接到报告后立即向项目部负责人报告，项目部负责人接到报告后，应当于半小时内向公司负责人或者分管安全领导报告，1小时或者直接按法律法规规定的程序向上级相关部门报告。

11.2.2、报告事故信息，应当包括下列内容：

（一）事故发生的时间、地点和工程项目、有关单位名称；

（二）事故的简要经过（包括应急救援情况）；

（三）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）和初步估计的直接经济损失；

（四）事故的初步原因；

（五）事故发生后采取的措施及事故控制情况；

（六）事故报告单位或报告人；

（七）其他应当报告的情况。

报告水上交通事故同时，应报告事故发生地水域的水文、气象、通航环境及污染情况等。

11.2.3、事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动相应事故应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

11.2.4、 项目部接到事故报告后，应当按照下列规定派员立即赶赴事故现场，组织事故救援：

（一）发生较大、重大、特别重大事故，项目部负责人应当立即赶赴事故现场；

（二）发生一般事故Ⅰ级及以上事故，有人员死亡的，项目部负责人应当立即赶赴事故现场；

（三）发生一般事故Ⅰ级及以上事故，无人员死亡的，项目分管安全负责人应当立即赶赴事故现场；

（四）发生一般事故Ⅱ级，项目分管安全负责人应当立即赶赴事故现场；

（五）发生一般事故Ⅲ级，安全管理科负责人应当立即赶赴事故现场。

11.2.5事故发生后，单位负责人和有关人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，采取摄影、摄像等措施，妥善保存现场重要痕迹、物证。

11.2.6 发生一般事故Ⅰ级及以上事故后，或者事故还在继续，可能造成次生事故，需要立即抢险救灾时，发生事故单位应成立事故综合组，处置事故信息披露等相关工作。

11.2.7、事故发生后，发生事故单位应当在24小时内，以书面形式报告公司。事故报告后出现新情况的，应当及时补报。

自事故发生之日起30日内（道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内），事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

上级部门对事故作出重要批示或者指示的，事故发生单位应当在接到批示或者指示后，及时将贯彻落实情况以书面形式报公司。

# 11.3、事故调查

11.3.1、 事故调查以事故发生地人民政府及其安全生产监督管理部门为主，交通事故由当地公安交警部门进行事故调查，水上交通事故由当地海事部门进行事故调查，火灾事故由当地公安消防部门进行事故调查。发生事故单位应配备相应人员，配合政府相关部门及时进行事故调查。

11.3.2、事故调查必须尊重科学，要按照“实事求是，依法依规，注重实效”三项基本要求和“四不放过”（事故原因不查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过）基本原则，认真彻底查清事故原因，依法严肃追究事故责任。

11.3.3、造成人员伤亡的一般事故Ⅰ级及以上事故，按国家有关规定组织调查。

11.3.4、未造成人员伤亡的一般事故，经上级相关单位委托，一般事故Ⅲ级事故由项目部成立事故调查组调查，一般事故Ⅰ级、Ⅱ级事故由公司成立事故调查组调查。

11.3.5、事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则。根据事故的具体情况，一般由安全、生产、工程、技术、设备、人力、党群等相关部门人员和工会代表组成，可以聘请有关专家参与调查。事故调查组成员应当具有事故调查所需的知识和专长，并与所调查的事故没有直接利害关系。

11.3.6、一般事故Ⅲ级事故调查组组长由项目负责人担当, 一般事故Ⅰ级、Ⅱ级事故调查组组长由公司指定，组长主持事故调查组的工作。

# 11.3.7、事故调查组的职责

（一）查明事故发生的经过、原因、人员伤残情况、直接经济损失和造成的社会影响程度；

（二）认定事故的性质，明确事故责任单位和责任人在事故中的责任；

（三）对事故的责任单位和责任人提出处理建议；

（四）总结事故教训，提出防范和整改措施；

（五）提交事故调查报告。

11.3.8、事故调查组的职权

（一）有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况；

（二）有权查阅并获得相关文件及资料。

11.3.9、 事故调查组成员的行为规范

（一）要讲诚信，全面、公正地开展事故调查工作；

（二）要恪尽职守，充分发挥专业特长和技术特长，按时、高质、高效地完成调查组分配的调查任务；

（三）要遵守纪律，服从领导，廉洁自律，严格保守事故调查的秘密；

（四）未经允许，不得擅自发布有关事故的信息。

11.3.10、事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告，特殊情况下，经公司负责事故调查的领导批准，提交事故调查报告的期限可适当延长，但延长的期限最长不超过60日。

11.3.11、事故调查报告应包括下列内容：

（一）事故发生单位概况；

（二）事故发生经过和事故救援情况；

（三）事故造成的人员伤残、直接经济损失和社会影响；

（四）事故发生的原因和事故性质；

（五）事故责任的认定及对事故责任单位、人员的处理建议；

（六）事故防范和整改措施。

事故调查报告应当附具有关证据材料。事故调查组成员应当在事故调查报告上签名。

11.3.12、事故调查报告经公司负责事故调查的领导批准，并报公司安全管理部备案后，事故调查工作即告结束。事故调查的有关资料应当归档保存。

11.3.13、公司内部事故调查报告用于公司范围内系统安全生产管理，不作为上级部门的监管、考核、处理依据。

# 11.4、事故处理

11.4.1、事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府或者公司批复，对事故责任的人员进行处理。

11.4.2、事故调查组提出的防范和整改措施，由事故发生单位负责落实，项目安全管理部应当对落实的情况进行监督检查。

11.4.3、在事故发生后不立即组织抢救的；迟报、漏报事故的；在事故调查处理期间擅离职守的；由公司或者公司对相关责任人视情节和后果给予处分。

11.4.4、 在事故发生后谎报、瞒报事故的；伪造或者故意破坏事故现场的；转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料的；拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的；在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的；事故发生后逃匿的；由公司按有关规定给予处分和经济处罚。情节严重的，依法移交公安机关处理。

11.4.5、对发生死亡责任事故或者造成重大社会影响安全责任事故的处罚，根据事故责任划分，在政府部门对直接责任主体进行处理的基础上，对未依法履行安全生产管理职责的相关人员，根据公司内部事故调查报告认定追究以下责任：

（一）政纪处罚。参照监察部、国家安监总局第11号令颁布的《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》中第11、12、13、14、15条规定，对有关责任人员，给予相应处分。

（二）党纪处罚。参照中纪委《关于安全生产领域违纪行为适用<中国共产党纪律处分条例>若干问题的解释》（中纪发〔2007〕17号）文的6、7、8、9条的规定和《中国共产党纪律处分条例》第一百三十三条进行处罚。

（三）经济处罚。对主要领导，参照国务院令第493号颁布的《生产安全事故报告和调查处理条例》中第35、36、38条的规定进行处罚；其他相关人员按个人上缴安全生产风险抵押金的比例进行处罚。

（四）对较大涉险事故迟报、漏报、谎报、瞒报的处罚，参照国家安监总局第21号令颁布的《生产安全事故信息报告和处置办法》中第25条的规定进行处罚。

（五）经责任追究的相关单位和人员当年不得评优。

11.5、附  则

11.5.1、本制度所称的较大涉险事故是指：

（一）涉险5人以上的事故；

（二）造成3人以上被困或者下落不明的事故；

（三）紧急疏散人员100人以上的事故；

（四）因生产安全事故对环境造成严重污染（人员密集场所、生活水源、农田、河流、水库、湖泊等）的事故；

（五）危及重要场所和设施安全（电站、重要水利设施、危化品库、油气站和车站、码头、港口、机场及其他人员密集场所等）的事故；

（六）其他较大涉险事故。

11.5.2、本制度所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：

（一）报告事故的时间超过规定时限的，属于迟报；

（二）因过失对应当上报的事故或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报的，属于漏报；

（三）故意不如实报告事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等有关内容的，属于谎报；

（四）故意隐瞒已经发生的事故，并经有关部门查证属实的，属于瞒报。

11.5.3、本制度所称的“以上”包括本数，“以下”不包括本数。

# 12、施工现场安全技术交底制度

12.1、安全技术交底方法

12.1.1、审批后的施工组织设计（或安全专项施工方案）中的安全技术措施是指导安全施工的技术性文件，必须认真贯彻实施。

12.1.2、施工组织设计（或安全专项施工方案）中的安全技术措施属于管理措施内容的，如机构设置及安全目标，教育、检查、隐患、整改、奖惩等管理措施，可以只交底到生产科。

12.1.3、施工组织设计（或安全专项施工方案）中的安全技术措施涉及到各工种或各工种间协作配合的技术措施，必须逐级交底，直到交底到每一个参加施工的操作人员。安全技术交底由项目技术负责人向分管技术人员交底，分管技术人员向班组长及其所管辖的工人交底。

12.1.4、根据施工进度分阶段（或根据分部分项工程）进行安全技术交底，但必须在施工作业前完成安全技术交底。安全技术交底采用书面交底方式，由交底人和被交底人分别签字。原件存项目部安全管理台账。

# 12.2、安全技术交底内容与要求

12.2.1、安全技术交底的措施内容必须有针对性、可行性、科学性、规范性。

12.2.2、安全技术交底内容要详细、明了。其主要内容包括安全操作规程、机电设备的安全使用、现场作业环境及安全防护措施、发生意外的急救措施、其他应该注意的安全事项等，如有专项安全施工方案的则交底内容以此方案为主。

12.2.3、安全技术交底记录表应填写正确的交底时间、对象（范围）、交底内容，签发人复印一份留底，原件统一由项目部安全管理部门保管。

12.2.4、交底后的安全技术措施，在执行中若有修改或补充，必须及时向操作人员交清所修改或补充的内容。

12.2.5、工程技术负责人或分管技术人员未向班组长进行安全技术交底；班组长未向操作工人交底的，由此而发生的伤亡事故，首先要追究工程技术负责人、分管技术人员、班组长的责任。

12.2.6、经过签字的安全技术措施必须认真贯彻执行，擅自改变或不执行措施而发生伤亡事故的，擅自改变或不执行措施者，对事故应负主要责任。

13、机械设备安全管理制度

13.1、目的：机械安全管理的目的就是要在机械寿命的全过程中，采取各种形式的技术措施、组织措施，消除一切使机械遭到损坏、使人身健康与安全受到威胁、使环境遭到污染的因素或现象，避免机械事故发生，实现安全施工生产。

13.2、适用范围

13.2.1、机械安全管理贯彻于机械管理的全过程。

13.2.2、从选购开始就要注意机械的安全设计是否先进，安全装置是否齐全、可靠，防护标准的高低，并把在用机械的使用情况反馈给设计、制造单位。

13.2.3、机械设备实行专业化管理，项目工地、各施工处必须建立机械管理网络，明确职责，责任到人。

13.2.4、加强机械正确使用、安全运行的管理，操作人员必须严格按本机安全操作规程进行作业，注意机械本身及机械化施工的安全。特别要重视安全装置的检查与使用。

①保养和修理时既要消除机械故障、恢复机械性能，保证机械使用安全，又要注意保养和修理作业中的安全。

②保管和运输中要注意不使机械受到损伤、产生故障，引起不安全因素；不使机械备品配件、附属装置和油料损坏或变质。

13.3、管理的内容

13.3.1、建立健全安全生产责任制

机械安全责任制的双落实：一是组织落实，要有施工生产的安全机构，既管施工生产的安全，又要管机械的安全。机务部门也要有人专管机械的安全；二要内容落实，安全管理的内容和责任要落实到各项制度中，落实到每个人头上，落实到施工生产的实践活动中。

13.3.2、大型和特种机械设备（如大中型起重机械、架桥机、施工电梯、打桩机、混凝土拌合站、锅炉压力容器等）应当具有法定检验检测合格证明及以下资料：1)产品的生产许可证和出厂产品质量合格证；2)产品的有关技术、标准、规范和有关安全操作的说明；3)产品的有关图纸及技术资料；4)产品的技术性能、安全防护装置的说明等。

13.3.3、用于施工现场的起重机械设备，其安装，拆卸必须有施工方案及安全技术措施审批手续，由有安装、拆卸资质和从业人员资格的队伍进行。严禁不具备相应资质的单位或不具备相应资质的人员从事特种机械设备的安装、拆卸工作。也不得将施工起重机械的拆装工作分解给两个或两个以上的队伍进行。

13.3.4、施工现场新安装或者停工6个月以上又重新使用的塔式起重机、龙门架、井字架、整体提升脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施，使用前应当报请当地技术监督部门进行验收，或委托具有相应资质的检验检测机构进行检测验收。经检测合格，取得合格证书后方可使用。并于验收合格后30日内向当地交通主管部门登记。

13.3.5、带计量装置的机械设备（如沥青拌合站、水泥混凝土拌合站、水稳拌合站等）在使用前，要仔细对计量装置进行检定或校准（经当地技术监督部门检定）后方可使用。

13.3.6、编制安全施工技术措施

对于机械化施工中的重大吊装方案，重要机械拆装方案，大型机械的转运、改造方案，特大、特重物件的运输，危险地段的施工以及季节气候变化对机械安全运行的影响等等，都要编制安全施工、安全运行的技术措施，以确保施工、生产和机械的安全。对机械应按要求使用安全保护装置，以加强和提高机械的安全防护能力。在机械修理、保养中要制定安全作业技术措施，保障人身和机械安全。

13.3.7、贯彻执行安全操作规程

①严格遵守安全操作规程，不得超载、超重、超压、超速使用机械，不得擅离工作岗位；

②听从施工人员指挥，正确操作机械。对违反机械性能、安全操作规程和可能引起事故的指挥，操作人员有权拒绝执行。

③保持机械、工具和工作场所的整齐清洁。从事危险作业的区域，应有明显标志和安全措施。

④随时注意机械的仪表指示、起吊信号和公路标志等，认真做好机械的维护、保养工作。

⑤按规定穿戴安全防护用具。

⑥严格电气设备的使用，非本机人员不得启动开关，不使用不合要求的熔丝，离开岗位时应切断电源，发生问题时，应请电工处理。

⑦作业场地的地面和周围环境应能保证机械安全工作，进入施工地点的道路应能保证机械安全通过，必要时应加以修整或采取必要的安全措施。

⑧与安监部密切配合，每天关心天气预报，尤其在大风季节及时作好防风措施，提高吊机抗风能力；

13.4、对各种机械的操作人员，必须进行专业技术训练及安全操作规程的学习，并经考试合格取得操作证书后，方可独立操作。在企业的安全生产教育中都应有机械安全教育的内容。

13.5、认真搞好机械安全检查活动

13.5.1、机械本身的故障和安全装置的检查，主要是消除机械故障和隐患，确保安全装置灵敏可靠；

13.5.2、机械安全施工生产检查，主要是检查施工条件、施工方案、措施是否能确保机械安全施工生产；

13.5.3、机械安全监督检查制度的贯彻执行：坚持推行定期检查与非定期检查相结合的监督检查制度，检查、信息反馈、隐患消除、质量认可，必须有书面记录，形成闭环管理。

13.5.4、从严抓安全，发生机械设备事故时，做到“四不放过”，处罚要严，反之对在事故预防上做出突出成绩的单位和个人予以重奖，做到赏罚分明，安全责任与经济责任挂钩。

13.5.6、按规定抓好机械设备的前期管理，机械从选购开始，就要注意机械的设计是否安全、可靠，安全装置是否完善、可靠，防护标准的高低，并将在用同机型的使用情况及时反馈给设计、制造单位，必要时派人进行监造。

13.5.7、加强机械设备各类机务人员的培训，提高机务人员的思想和技术业务素质，培养合格的管理、技术、操作、维修、保养人才；

13.5.8、锅炉压力容器、仪器仪表等其他特种设备的安全管理，按国家技术监督局颁发的有关规程、制度执行。

13.5.9、项目物资设备科对机械设备应建立管理台账；机械设备安全技术档案，主要内容包括：

1)、设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明以及安装技术文件和资料；

2)、定期检验和定期自行检查的记录；

3)、日常使用状况记录；

4)、设备的安全附件、安全保护装置、有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。

14、安全专项施工方案的编审管理制度

14.1、安全专项施工方案是保障工程质量、安全施工的基础依据，各级必须严格按照相关规定，认真贯彻落实好安全专项施工方案的管理工作。

14.2、项目开工前，项目部应对照规定，对须编、应编的各类专项方案制订安全专项施工方案编制计划，上报公司审批后报集团工程、安全管理部各一份备案。

14.3、安全专项施工方案编制和审批的程序具体如下：

14.3.1、安全专项施工方案由项目部技术负责人主持，组织项目部工程、设备、安全等部门的有关人员参与编制，编制完成后由项目技术负责人进行审核，签署意见；其中超过一定规模的危险性较大分部分项工程（范围具体见《办法》附件2），还应组织专家对方案进行论证，并根据专家的书面论证审查意见修改完善。

14.3.2、安全专项施工方案经公司审核后报送公司，由公司技术负责人签字批准。

14.3.3、审批后的安全专项施工方案，项目部应按规定进行详细交底，并严格按照方案组织施工，不得擅自修改、调整方案；如在施工过程中确需作重大或实质性修改、调整的，修改调整后的方案应重新审批，对已通过专家论证的方案，应重新组织专家进行论证。

14.4、严格执行方案验收制度，尤其要重视涉及重大安全风险的支架、平台、栈桥、挂篮、龙门架、高大模板、围堰、台车等临时结构的验收工作，包括施工前的材料验收、施工过程中各节点的验收和使用前验收等；验收工作应由项目技术负责人负责、相关人员参加，验收过程应形成书面资料（表式见附件）并存档。

14.5、危险性较大分部分项工程范围

14.5.1、土石方开挖工程

不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖工程。

14.5.2、滑坡处理及边坡防护工程

（一）滑坡体处治工程。

（二）高度超过6米（含6米）的边坡处理工程。

（三）高度超过3米（含3米）的支挡工程。

（四）大型或复杂的边坡防护工程（预应力锚索、抗滑桩等）。

14.5.3、基坑开挖、支护、降水工程

（一）人工挖孔桩工程、岩溶段桩基工程。

（二）开挖深度超过3米（含3米）的基坑（槽）的

土方开挖工程。

（三）地质条件不良或周围环境及地下光缆、管线复

杂的基础开挖工程。

（四）水深超过5米（含5米）的桩基础、挡墙基础、

地下连续墙、沉井基础、深水基础及围堰工程。

（五）地下水位在坑底以上的基坑支护与降水工程。

14.5.4、模板工程及支撑体系

（一）高度超过5米的水平混凝土构件模板支撑工程。

（二）跨度超过10米的水平混凝土构件模板支撑工程。

（三）施工总荷载大于10kN/m2水平混凝土构件模板支撑工程。

（四）集中线荷载大于15KN/m水平混凝土构件模板支撑工程。

（五）工具式模板工程（滑模、爬模、大型模板等）。

（六）特殊结构模板工程。

（七）用于钢结构安装的满堂模板支撑工程。

14.5.5、起重吊装及安装拆卸工程

（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在

100kN及以上的起重吊装工程。

（二）采用起重机械进行安装的工程（塔吊、大型门吊、

架桥机等）。

（三）起重机械设备自身的安装、拆卸工程。

（四）特殊环境下的吊装工程。

（五）打桩机械、钻孔机械等大型机械装拆工程。

（六）沥青混凝土、水泥混凝土拌和设备装拆工程。

14.5.6、架设、拆除与爆破工程

（一）拆除拱、梁等较易坠落、坍塌的工程。

（二）拆除高度5米（含5米）以上的墙、立柱等易坍塌的工程。

（三）大型支架、模板、便桥、设备架设拆除工程。

（四）桥梁、码头加固与拆除工程。

（五）港口、码头大型设备的安装与拆除工程。

（六）有特殊要求的架设工程

（七）所有涉及爆破的工程。

14.5.7、隧道工程

（一）隧道出渣、运输工程。

（二）隧道初期支护、二衬工程。

（三）隧道洞口、明洞施工工程。

（四）隧道围岩突变区段掘进工程。

（五）竖井、斜井、辅助坑道工程。

（六）隧道预应力锚杆工程，盾构隧道深基坑施工，盾构设备安装、拆卸，盾构进出洞施工，特殊地质、环境区域盾构隧道掘进施工，盾构隧道掘进施工常见问题处理等工程。

（七）溶洞、暗河、瓦斯、岩爆涌水突泥、断层等不良地质隧道，浅埋段、偏压严重段隧道掘进工程。

（八）沉管隧道施工中沉管浮运、就位、对接等水上、水下作业工程。

（九）长隧道和Ⅳ级以下围岩的短隧道初期支护工程。

14.5.9、其他

（一）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大工程。

（二）20米以上高空作业工程。

（三）边通车（通车公路为二级及以上）边施工作业工程。

（四）特种设备施工工程。

（五） 施工临时用电工程（用电设备5台以上或总容量50KW以上）。

（六）其他危险性较大工程视具体情况而定。

14.6、超过一定规模的危险性较大分部分项工程范围

14.6.1、滑坡处理及边坡防护工程

（一）滑坡体处治工程。

岩质边坡高度超过30米、土质边坡超过15米边坡处理工程。

14.6.2、基坑开挖、支护、降水工程

（一）开挖深度20米以上的人工挖孔桩工程。

（二）开挖深度超过5米（含5米）基坑开挖、支护、降水工程。

14.6.3、模板工程及支撑体系

（一）高度超过8米的水平混凝土构件模板支撑工程。

（二）跨度超过18米的水平混凝土构件模板支撑工程。

（三）施工总荷载大于15kN/m2水平混凝土构件模板支撑工程。

（四）集中线荷载大于20KN/m水平混凝土构件模板支撑工程。

14.6.4、起重吊装及安装拆卸工程

采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在

100kN及以上的起重吊装工程。

14.6.5、架设、拆除与爆破工程

（一）有特殊要求的架设工程。

（二）所有涉及爆破的工程。

14.6.6、其它

（一）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关

技术标准的危险性较大工程。

（二）30米以上高空作业工程。

（三）边通车（通车公路为高速公路、一级公路）边施工作业工程。

（四）其他超过一定规模的危险性较大工程视具体情况而定。

15、应急救援预案管理制度

为规范奉化区西环线甬山隧道段项目经理部突发事件应急预案（简称“应急预案”）管理，建立健全应急预案体系，实现应急预案管理科学化、规范化、动态化，提高应对与处置突发事件能力，特制定本规定。

15.1、指导思想与工作原则

15.1.1应急预案管理以公司和指挥部相关文件为指导，以公司应急预案为依据，不断增强预案编制的针对性、实效性，突出预案管理的科学性、规范性，实现应急准备按预案落实，应急处置按预案实施，努力使应急预案真正成为应对突发事件的重要依据。

15.1.2应急预案管理遵循统一规划、分级负责，结构完整、功能完备，科学规范、保障有力的原则。

15.1.3应急预案系应急管理的重要内容，要以完善和落实应急预案为基础，全面推动应急管理体制建设。

15.2、适用范围

本规定适用于项目部应急预案编制、审批、发布、备案、修订、宣教培训和演练等相关管理工作。

15.3、应急预案体系构成

15.3.1应急预案系指针对可能的突发事件，为保证迅速、有序、高效地开展应急与救援行动，最大程度降低人员伤亡和经济损失而预先制定的计划或方案。

15.3.2应急预案体系由总体应急预案、专项应急预案、现场处置方案等3类应急预案构成。

15.3.3应急预案体系要落实横向到边、纵向到底。即横向涵盖自然灾害（洪水、地质灾害等），安全生产、质量方面，公共卫生事件（如集体职业中毒、食物中毒及传染病爆发流行事件等）和社会安全事件等各类突发事件，纵向延伸到各施工工区和各施工班组。

15.4、应急预案基本内容与编写要求

15.4.1应急预案基本内容包括总则、组织指挥体系与职责、监测与预警、应急处置、后期处置、应急保障、监督管理、附则、附件等。

1）、总则，包括编制目的、编制依据、适用范围和工作原则等。

2）、应急组织指挥体系与职责，包括领导机构、工作机构、现场指挥机构以及各指挥机构职责等。

3）、监测与预警，包括应急准备措施、预警分级指标、预警发布或解除的程序和预警响应措施等。

。　4）、应急处置，包括应急预案启动条件、信息报告、先期处置、分级响应、指挥与协调、信息发布、应急终止等。

5）、后期处置，包括善后处置、调查与评估、恢复重建等。

6）、应急保障，包括队伍、经费、物资装备、医疗卫生、治安交通等。

7）、监督管理，包括应急预案演练、宣教培训、责任与奖惩等。

8）、附则，包括名词术语和预案解释等。

9）、附件，包括工作流程图、相关单位通信录、应急资源情况一览表等。

# 15.4.2编写应急预案的基本要求

1）、符合国家相关法律，国家、市相关法规、标准的规定。

2）、加强与预案相关部门的协调与沟通，保持预案的相互衔接。

3）、 符合处置突发事件的工作实际，适应风险状况和具备的应急能力。

4）、预案编制格式规范、合理，内容简洁、准确，措施具体、详实，具有较强的可操作性。

# 15.5、应急预案的编写、审批、印发与备案

应急预案制定一般按照成立编写小组、研判分析风险、评估应急能力、编写应急预案、评估与审批预案、预案印发与备案六个步骤完成。

# 15.6、 应急预案管理

15.6.1、项目部安全生产领导小组负责应急预案的编写、修订、备案工作，并为本单位应急预案实施提供经费等必要保障。

15.6.2、项目经理为本单位应急预案管理主要责任人，负责落实本单位的预案管理工作。

15.6.3、建立应急预案管理考评机制。

15.7、应急预案的实施

应急预案的实施是应急管理的重要工作。包括组织预案培训、演练及修订，督促、检查预案准备和落实情况。

# 15.7.1、预案宣传、培训

项目安全管理科负责应急预案的宣传、培训，采取多种形式，加强涉及公众生命安全保障部分的宣传教育；加强领导干部应急预案掌握和启用培训，使其熟练掌握应急响应程序和方法。

# 15.7.2、预案演练

1）、应急预案演练分为综合演练和专项演练。

2）、应急演练要纳入本单位工作规划，并制定演练实施方案。

3）、应急演练每年应组织不少于2次。

4）、演练结束后，要组织专家对演练进行评估。

# 15.7.3、应急预案修订

1）、应急预案编制单位应结合应急管理工作实践及时修订预案，原则上每年修订1次，如遇应急组织指挥体系或职责调整、相关单位或人员变化、通讯联系方式变化等情况须随时修订预案。

2）、修订后的应急预案应按本规定重新办理审查、批准、印发、备案和公布等各项程序。

# 16、职业病危害的预防管理制度

16.1、项目部应配备兼职的职业卫生专业人员，负责职业病防治工作；应建立、健全职业卫生档案和职工健康监护档案，并按规定期限妥善保存，职业健康监护档案应当包括职工的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等个人健康资料。

16.2、对采用的施工技术、工艺及材料设备应当知悉其是否会产生职业病危害，对有职业病危害的技术、工艺及材料设备不得隐瞒其危害而采用，应当做好各项预防措施、及时建立使用档案并上报公司安全管理部门备案。

特别是对采用有放射性危害的设备材料，应当对购置、使用及回收作出详细的台账记录，不得随意处置具有放射性危害的设备材料，而应该按国家相关规定的程序对其进行处置。

16.3、要进行经常性的卫生监测，对超过国家卫生标准的有毒有害作业场所，应及时进行技术改造和采取卫生防护措施，不断改善劳动条件。

努力做好施工现场防尘、防毒、防辐射、防噪声、防寒保暖、和防暑降温工作：

1）、项目部应当将施工现场作业过程中可能产生的职业病危害及后果、职业病预防措施等如实告知生产作业人员

2）、拌和场、轧石等易产生的粉尘的工作场所，应采用湿式作业，或采用水淋、加布套、戴口罩等方式进行防护。

# 3）、有毒作业岗位必须配备防毒面具；

4）、做好冬季防冻保暖、夏季防暑降温工作。

5）、对从事有毒有害岗位作业的人员，必须实行上岗前、在岗期间和离岗时的健康检查制度，并建个人档案长期保存；

6）、对诊断为患职业病的患者，采取调离原工作岗位，及时安排治疗，并按规定上报有关部门

16.4、禁止使用童工，不得安排未满十八周岁的未成年人从事有毒有害作业和重体力劳动。不得安排有职业禁忌的职工从事其所禁忌的生产作业。

16.5、做好女职工的“四期”劳动保护工作，禁止安排女职工在妊娠、哺乳期从事影响胎儿、婴儿健康的有毒、有害作业和重体力劳动。

# 17、个人劳动防护用品管理制度

为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，防止职业危害，保障职工的生命安全和身体健康，进一步加强对劳动防护用品的管理，根据国家安监总局2006年1号令《劳动防护用品监督管理规定》，特制定本规定。

17.1、劳动防护用品的种类

17.1.1、特种劳动防护用品

①头部护具类：安全帽

②呼吸护具类： 防尘口罩、过滤式防毒面具、自给式空气呼吸器等

③眼（面）护具类：焊接眼面防护具、防冲击眼护具

④防护服类 ：阻燃防护服、防酸工作服、防静电工作服

⑤防护鞋类：保护足趾安全鞋、防静电鞋、导电鞋 、防刺穿鞋、胶面防砸安全靴、电绝缘鞋、耐酸碱皮鞋 、耐酸碱胶靴 、耐酸碱塑料模压靴

⑥防坠落护具类 ：安全带、安全网、密目式安全立网

17.1.2、一般劳动防护用品

包括标志性工作服、工作鞋、雨鞋、雨衣、手套（布手套、纱手套、电焊手套等）、肥皂、洗衣粉、凉帽、毛巾、防冻霜等。

# 17.2、采购管理

17.2.1、特种劳动防护用品由项目部采购配置，一般劳动防护用品由项目部采购发放，项目安全管理部和办公室组织进行督促检查。

17.2.2、国家对特种劳动防护用品实行安全标志管理（详见国家安监总局2006年1号令《特种劳动防护用品安全标志实施细则》），不得采购和使用无安全标志的特种劳动防护用品；对于一般劳动防护用品的采购也应符合国家有关产品质量的标准。

17.2.3、购买的特种劳动防护用品须经安全科或安全管理人员检查验收，并做好相关记录。

17.2.4、建立劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等记录，要特别注意常用防护用品的使用期限问题，如塑料安全帽的使用期限最长为3年，安全带使用期限为1-2年等。

# 17.3、配置与发放管理

17.3.1、劳动防护用品是劳动保护的一项预防性辅助措施，不是生活福利待遇，应根据不同的劳动条件、不同的工作岗位，配置发放不同的劳动防护用品。

17.3.2、对特种作业岗位和生产中必不可少的安全帽、安全带、绝缘护品、防毒面具、防尘口罩、救生衣等职工个人的特种劳动防护用品，必须根据特定工种的要求配备齐全，并保证质量，不合格的、失效的一律不准使用。

17.3.3、安全帽的配备分三种颜色，即：施工管理人员佩戴白色，操作工人佩戴蓝色，特种作业人员佩戴红色。

17.3.4、对在易燃、易爆、烧灼及有静电发生的场所的作业人员，禁止发放、使用化纤防护用品。

17.3.5、除特种作业中规定的防静电、防酸、碱工作服外，普通标志性工作服的面料一般选用纯棉或混纺布料，款式、颜色分管理型和生产型两种，由公司统一选择，做到价廉物美，安全适用，美观大方。

17.3.6、标志性工作服，第一次配备二套（夏装、秋装），以后根据配备发放标准进行配备。

# 17.4、发放范围

17.4.1、项目部所有员工（包括工程协作单位的所有人员）。

17.4.2、工程协作单位作业人员的劳动防护用品由项目部统一发放（其中：特种劳动防护用品必须按规定给予配备，一般劳动防护用品配备的种类由项目部自行确定）。

# 17.5、费用的承担

17.5.1、项目部所有员工（除明确为分包的工程协作单位的员工以外）的特种劳动防护用品配备所需费用统一由项目部在安全费用中列支。

17.5.2、工程协作单位人员的一般劳动防护用品配备所需费用，由工程协作单位自行承担，并在协议中予以明确。

17.6、为充分发挥劳动防护用品的防护作用，对不按规定进行采购、验收、发放、使用等相关责任人，要对其进行劝阻和教育，并按相关处罚规定对其进行经济处罚，对由此而造成工伤事故和项目荣誉损失的，要追究相关人员的责任。禁止将劳动防护用品折合现金发给个人，发放的防护用品不准转卖。

# 18、三类人员及特种作业人员管理制度

18.1、施工单位的主要负责人（指对本企业日常生产经营活动和安全生产工作全面负责、有生产经营决策权的人员，包括企业法定代表人、企业安全生产工作的负责人等）、项目负责人（指由企业法定代表人授权，负责公路工程项目施工管理的负责人：包括项目经理、项目副经理和项目总工）、专职安全生产管理人员（指在企业专职从事安全生产管理工作的人员：包括企业安全生产管理机构的负责人及其工作人员和施工现场专职安全员）【简称安全生产三类人员】必须取得由交通部或省级交通主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》，方可参加公路施工。

18.2、凡属国家安全生产监督管理总局30号令《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》规定范围的特种作业工种，从业人员必须持证上岗。

18.3、特种作业人员的基本条件：必须年满十八周岁，且不超过国家法定退休年龄；经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷；具有初中及以上文化程度；具备必要的安全技术知识与技能；相应特种作业规定的其他条件。

18.4、新安排从事特种作业工种的人员，在未取得相关证书前，不得安排其独立作业。

18.5、招用特种作业人员时，必须持有相关证书的才能录用，有关证书复印件项目部备案。

18.6、对已持证人员，项目部要列名册备案。

18.7、特种作业人员和证书，要按规定进行复审、复训、换证工作。具体工作由各分部安全生产管理科负责统一协调。

18.8、持未经复审、复训证书的人员，视为无证人员。

18.9、安排特种作业人员进行本工种限定作业项目以外的特种作业，安排持过期证书的人员、无证人员进行特种作业的，均为违法行为，并承担相应的责任。

18.10、对从事特种作业的人员统一制作胸卡，将证书、身份证的复印件分别置于正反两面，并要求佩卡上岗。

18.11、特种作业人员范围包括：

18.11.1、电工作业
　　指对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业（不含电力系统进网作业）。
　　①高压电工作业
　　指对1千伏（kV）及以上的高压电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试、试验及绝缘工、器具进行试验的作业。
　  ②低压电工作业
　　指对1千伏（kV）以下的低压电器设备进行安装、调试、运行操作、维护、检修、改造施工和试验的作业。
　　③防爆电气作业
　　指对各种防爆电气设备进行安装、检修、维护的作业。
　　适用于除煤矿井下以外的防爆电气作业。
　　18.11.2、焊接与热切割作业
　　指运用焊接或者热切割方法对材料进行加工的作业（不含《特种设备安全监察条例》规定的有关作业）。
　　①熔化焊接与热切割作业
　　指使用局部加热的方法将连接处的金属或其他材料加热至熔化状态而完成焊接与切割的作业。
　　适用于气焊与气割、焊条电弧焊与碳弧气刨、埋弧焊、气体保护焊、等离子弧焊、电渣焊、电子束焊、激光焊、氧熔剂切割、激光切割、等离子切割等作业。
　　②压力焊作业
　　指利用焊接时施加一定压力而完成的焊接作业。
　　适用于电阻焊、气压焊、爆炸焊、摩擦焊、冷压焊、超声波焊、锻焊等作业。
　　③钎焊作业
　　指使用比母材熔点低的材料作钎料，将焊件和钎料加热到高于钎料熔点，但低于母材熔点的温度，利用液态钎料润湿母材，填充接头间隙并与母材相互扩散而实现连接焊件的作业。
　　适用于火焰钎焊作业、电阻钎焊作业、感应钎焊作业、浸渍钎焊作业、炉中钎焊作业，不包括烙铁钎焊作业。
　　18.11.3、高处作业
　　指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业。
　　①登高架设作业
　　指在高处从事脚手架、跨越架架设或拆除的作业。
　　②高处安装、维护、拆除作业
　　指在高处从事安装、维护、拆除的作业。
　　适用于利用专用设备进行建筑物内外装饰、清洁、装修，电力、电信等线路架设，高处管道架设，小型空调高处安装、维修，各种设备设施与户外广告设施的安装、检修、维护以及在高处从事建筑物、设备设施拆除作业。
　  18.11.4、爆破物品作业：爆破员、爆破安全员、危险品运输押运工、爆破保管员；

18.11.5、安全监管总局认定的其他作业

# 19、施工现场的安全管理制度

19.1、施工现场是安全生产管理的源头，项目部必须做到文明施工，为从业人员提供安全、卫生的作业场所、工作岗位。

19.1.1、生活区与生产区要分开；生活、生产区域内要保持道路平坦、通畅。

19.1.2、生活区的选点要避开有洪水侵袭、塌方地陷等因素的危险区域；生活设施的建造要符合安全标准，为施工人员提供防暑、防寒保暖的住宿条件；设置学习和文化娱乐的场所。

19.1.3、生产区中比较危险的场所，要根据自然环境条件，因地制宜地对生产场所用围墙、栅栏等进行围栏防护与外界隔离；生产区内的仓库与作业工棚分开；禁止在作业工棚、机房内安排住宿。

19.1.4、项目部应按创标化工地的要求，做到文明整洁，统一设置“一图四牌”。“一图”，即施工总平面布置图，“四牌”，即施工告示牌、安全生产告示牌、项目经理部铭牌、施工管理人员胸牌。

19.1.5、安全管理组织机构、网络图，安全生产岗位职责分别布置在项目部、有关科室、车间等相关场所。

19.2、在施工区域内，应按照《安全标志、安全标志使用导则》（GB2894—1996、GB16179—1996）的规定，设置标准安全标志、标牌。安全标志、标牌的设置规定：

19.2.1、凡与村镇毗邻，有行人、车辆通行的道路交叉口、施工便道、便桥，要设置限速、限载、禁行等警示标志。

19.2.2、边通车（航）、边施工的地段，设置禁止、导向性标志牌，夜间设警示信号灯。

19.2.3、施工场地内除设置必需的安全生产标志、标牌外，对施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆炸物品及有害危险气体和液体存放处等危险部位必须设置明显的安全警示标志。

19.2.4、作业区内设置与工种相对应的操作规程。

19.2.5、厂内机动车、机械设备每台（套）机械设备操作岗位设置本工种的安全操作规程牌。

19.2.6、所有的标志、标牌布置的位置、高度要醒目，不得被其它物品遮挡。

19.3、施工现场的临时用电管理、外电线路及电气设备的防护、接地与防雷的设置、配电室及自备发电机的设置、场内配电线路的布设、配电箱及开关箱的设置、电动机械设备及工具安全使用、照明设置等须按照《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的相关规定管理、执行，特别是此规范中的强制性条文则必须严格执行。

19.4、施工现场各分部分项工程、各主要工序作业、特殊季节与夜间施工、边通车边施工地段的施工等安全施工管理须按照《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076-95）中的相关规定执行，对于项目部编制了专项安全施工方案的分部分项工程的安全施工则必须按照方案中的安全施工技术措施执行。

# 20、安全台账管理制度

20.1、台账资料具有真实记录和反映我项目安全生产工作情况的作用，在台账资料的收集整理过程中，有助于自我发现安全生产管理中存在的缺陷和需要改进的工作，有利于提高项目自身管理水平。同时也是自我督促、落实安全生产责任制，落实安全生产管理制度的一项有效措施，并为责任追究提供有效凭据。

20.2、指定专人负责当年所有安全生产工作资料的建立、收集、整理工作。

20.3、项目部的台账整理须按照公司《台账整理格式规定》中的格式及要求进行整理。

20.4、项目部要对台账资料的记录做到完整、及时、准确。年终时要对部分不跨年度的资料整理归档。

20.5、项目结束后应将安全台账以档案的形式装订成册及时移交公司安全管理部门保管。

21、危险源识别、评价、风险控制及管理制度

为了加强安全生产管理，推进危险源识别、评价及管理制度的建立，提高对事故的防范能力和对重大危险因素的控制，有效防范重特大事故的发生，消除事故隐患，根据国家《中华人民共和国安全生产法》和《重大危险源辨识》等相关法规、标准，结合公司实际，特制定本办法。

# 21.1、目的

通过对危险因素（危险源）的识别和评价，将危险源进行分级，并制定预防和控制措施，纳入到日常安全管理中。

# 21.2、适用范围

适用于本项目部工程施工活动过程和区域中危险源识别、风险评价及控制措施的制定。

# 21.3、危险因素识别的主要内容

危险识别过程中，应坚持“横向到边、纵向到底、不留死角”的原则，对以下方面存在的危险因素进行识别和分析：

1）、施工现场及周围环境条件：从施工现场的工程地质、地形、自然灾害、周围环境、气象条件、资源交通等方面进行分析；

2）、施工现场平面布置：

（1）设施布置：功能分区（施工区、生活区、办公区）布置：高温、有害物质、噪声、辐射、易燃易爆、危险品设置布置；物料堆放；加工制作区的设置；安全距离、卫生防护距离等。

（2）运输线路：施工现场场内、场外运输道路及消防车道等。

3）、建（构）筑物：施工安全、防火、防爆、防雷、操作安全平台及通道、卫生设施等。

4）、施工过程：人的不安全行为、物的不安全状态、不利环境因素和管理缺陷；作业及控制条件、事故及失控状态。

5）、施工设备、装置：

（1）机械设备：运动零部件和工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作。

（2）电气设备：断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作、静电、雷电等。

（3）危险性较大设备、高处作业设备。

（4）特殊单体设备、装置：乙炔、氧气等堆放站、油品库、危险品库。

6）、粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等有害部位。

7）、安全生产管理机构、安全生产管理制度、事故应急救援设施和辅助生产、生活卫生设施等。

# 21.4、评价原则

根据风险可能发生事故的后果严重程度以及考虑相关法律、法规及其他要求等，评价坚持以下原则：

1、合法性原则；2、实效性原则；3、方法的科学性原则；4、预防性原则。

# 21.5、评价方法

# （一）定性分析法

1、不符合法律法规及其他要求；

2、曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；

3、相关方合理抱怨或要求；

4、直接观察到的危险；

# （二）LEC定量评价法

D=L*E*C           D值≥300的为重大危险源

# 1）、事故发生的可能性（L）

| 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 必然发生的 | 10 | 很不可能、可以设想 | 0.5 |
| 相当可能 | 6 | 极不可能 | 0.2 |
| 可能、但不经常 | 3 | 实际不可能 | 0.1 |
| 可能性极小、完全以外 | 1 |  |  |

2）、暴露于危险环境的频繁程度（E）

| 频 繁 程 度 | 分数值 | 频 繁 程 度 | 分数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连续暴露 | 10 | 每月一次暴露 | 2 |
| 每天工作时间内暴露 | 6 | 每年一次暴露 | 1 |
| 每周一次暴露 | 3 | 非常罕见的暴露 | 0.5 |

3）、发生事故发生的后果（C）

| 发生事故发生的后果 | 分数值 | 发生事故发生的后果 | 分数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灾难、3人或3人以上死亡 | 100 | 重伤，住院治疗 | 15 |
| 一般事故，1-2人死亡 | 60 | 轻松，简单治疗 | 3 |
| 永久致残 | 30 | 引人注意，需要关注 | 1 |

4）、最终的危险程度（D）

| 危险程度（D值） | 风险级别 | 危险程度（D值） | 风险级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可忽视风险，可以接受＜30 | E | 重大风险，需要立即整改300-500 | B |
| 可允许风险，需要整改30-90 | D | 不可允许风险，需立即停工＞500 | A |
| 中度风险，需要整改90-300 | C |  |  |

注：危险程度根据评价数值的大小，按风险轻重依次分为：E、D、C、B、A五级。

# 21.6、事故类别

安全评价过程中，对于可能导致的事故类别参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），主要分为以下20类：

物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。

# 21.7、风险控制

按照风险等级，应采取以下措施实施控制：

1)、建立运行控制程序；

2)、制定规章制度；

3)、制定目标及管理方案（含应急救援措施）；

4)、加强个体防护；

5)、进行培训；

6)、加强日常检查。

21.8、风险管理

21.8.1、项目部负责人负责组织管辖范围内的危险源识别、评价及风险控制，项目安全生产科具体操作此项工作，编写《项目危险源识别、评价及风险控制一览表》，经项目技术负责人审核、项目负责人审批后，由安全生产科监督各部门协调实施。

21.8.2、项目部应在项目开工前对本项目所有的危险源进行识别、评价和风险控制，如在项目施工过程中有新增的分部（项）工程或变更施工工艺，则须重新对项目新增的危险源进行识别和评价。

21.8.3、经过识别和评价的危险源，项目部须在施工现场醒目位置设置相应的“危险源告示牌”，明确危险源监控责任人，并将相关事项告知现场从业人员。

21.8.4、如项目部存在重大危险源，则应严格按照《安全生产法》及《重大危险源辨识》（ GB 18218—2000）等相关法规规定：对重大危险源进行登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下的应急措施。

22、环境保护管理制度

在施工中，积极开展以推行项目部颁发并实施的《施工技术管理三项标准》为龙头的文明施工活动，实行规范化、标准化施工，搞好周围环境保护，主要具体措施如下：

(1)队伍进场后，即进行教育与动员工作，要求所有人员尊重和遵守当地民俗与习惯，维护驻地人民的正常生产、生活秩序，搞好群众关系，以保证工作施工的正常进行。

(2)在确有必要的地点与时间，将提供足够的照明、护栏、围栏、警告牌及看守措施，以保障公众的安全与方便。

(3)在施工队伍内部，搞好生产劳动保护，对职工配足防护用品；在人员集中地，设置较全面的生产、卫生等设施，以保证人员的身体健康与环境卫生。

(4)施工期间，经常对主要施工道路进行维修并洒水，防止施工引起灰尘对居民和农作物的污染。

(5)施工场地布置，尽量利用废、荒地和河滩，减少临时占用耕地。

(6)对于各种施工机具设备的保养，做到经常清洗、检修，凡未经检修与清洗的机械设备，不得在工程中使用。

(7) 施工临时设施，在施工结束后立即进行处理恢复，搞好造田和植树绿化及疏通河道等工作。

(8) 尽量减少噪音危害，汽车不许用汽喇叭，减少噪声污染。

23、临时用电管理制度

23.1、现场用电管理岗位责任制

23.1.1、项目经理

（1）、对本项目部全体人员安全用电和保证临时用电工程符合国家标准负直接领导责任。

（2）、配备满足施工需要的合格电工，提出项目用电的一般及特殊要求。

（3）、负责提供给电工、电焊工及用电人员必须的基本安全用具及电气装置的检查工具。

（4）、指定专人定期试验漏电保护装置，指定专人负责生活照明用电，指定专人监控用电设备。

（5）、参与对电工及用电人员的教育、交底工作。

23.1.2、电工

（1）、根据施工现场的用电实际情况，向相关设备材料部门提出具体要求，在施工中应合理及时的进行调整。

（2）、认真贯彻执行有关施工现场临时用电安全规范、标准、规程及制度，保证临时用电工程处于良好状态。对安全用电负直接操作和监护责任。

（3）、负责日常现场临时用电的安全检查、巡视与检测，在下过雨后必须认真检测，发现异常情况及时采取有效措施，谨防事故发生。

（4）、负责维护保养现场电气设备、设施；在雨雪天气施工时必须仔细检查各用电设施及负载线路、漏电保护装置；因天气原因须停工时，必须坚持原则，以“安全第一”为基本原则。

（5）、负责对现场用电人员进行安全用电操作的安全技术交底，做好用电人员在特殊场所作业的监护工作。

（6）、积极宣传电气安全知识，维护安全生产秩序，有权制止任何违章指挥或违章作业。

23.1.3、用电人员

(1)、掌握安全用电基本知识和所有电气设备的性能，对施工中用电负有直接安全操作责任。

(2)、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动保护用品。

(3)、在工作前应检查电气装置和保护设施是否完好，确保设备不带“病”作业。

(4)、下班后应将设备拉闸断电，锁好开关箱。

(5)、对电气设备的负载线、保护零线和开关箱，应妥善保护，发现问题及时报告解决。

(6)、搬迁或移动用电设备，必须切断电源并作妥善处理后进行。

(7)、经常汇报电气系统的运行情况，发现问题及时报告解决。

23.2、电气维修制度

（1）、电气维修工作必须严格执行电气安全操作规程，必须停电作业。

（2）、维修作业中必须有设备操作人员参与。

（3）、严禁私自维修不了解内部原理的设备及装置，不准私自维修厂家禁修的安全保护装置；不准私自超越指定范围进行维修作业；不准私自从事超越自身技术水平且无指导人员在场的电气维修作业。

（4）、不准在本单位不能控制的线路及设备上作业。

（5）、不准酒后或有过激行为之后进行维修作业。

（6）、对施工现场所属的各类电动机，每半年必须清扫或检修一次，对电焊机、对焊机，每季度必须清扫或检修一次，一般的开关、漏电保护装置必须每月检修一次。

23.3、工作监护制度

（1）、在带电设备附近工作时必须设专人监护。

（2）、在狭窄及潮湿场所从事用电作业时必须设专人监护。

（3）、登高用电作业时必须设专人监护。

（4）、监护人员应时刻注意工作人员的活动范围，督促其正确使用工具，并与带电设备保持安全距离；发现违反电气安全规程的做法应及时纠正。

（5）、监护人员的安全知识及操作技术水平不得低于操作人。

（6）、监护人员在执行监护工作时，应根据被监护工作情况携带或使用基本安全用具或辅助安全用具，不得兼做其它工作。

23.4、安全用电技术交底制度

（1）、临时用电工程必须进行安全技术交底，必须分部分项且按进度进行。不准一次性完成全部工程交底工作。

（2）、没有监护人的场所，必须在作业前对全体人员进行交底。

（3）、对电气设备的试验、检测、调试前、检修前及检修后的通电试验前，必须进行技术交底。

（4）、对电气设备的定期维修后、检查后的整改前，必须进行技术交底。

（5）、交底项目必须齐全，包括所使用的劳保用品及工具的正确使用方法，有关法规内容，有关安全操作规程内容和保证工程质量的要求，作业人员活动范围和注意事项。

（6）、填写交底记录要层次清晰，交底人、被交底人必须分别签字，并注明交底时间。

23.5、安全检查、检测制度

(1)、项目部用电安全检查每月不得少于三次，电工每天必须检查一次；每次用电安全检查必须认真记录；对检查出来的隐患，必须及时由检查人书面提出，并立即制定整改方案进行整改，不得留有事故隐患。

(2)、各级检查人员要以国家的行业标准及法规为依据，不得凭空捏造或以个人好恶为尺度进行检查，检查工作必须严肃认真。

(3)、用电安全检查的重点是：用电标识、警示是否齐全；电气设备的绝缘层有无破损；线路的敷设是否合格；绝缘电阻是否合格；设备裸露的带电部份是否有防护；保护接零或接地是否可靠；接地电阻值是否在规定范围内；电气设备安装是否正确、合格；配电系统设计布局是否合理，安全间距是否符合规定；各类保护装置是否灵敏可靠、齐全有效；各种组织措施、技术措施是否健全；电工及各类用电人员的操作行为是否规范；有无违章指挥；各类技术资料是否齐全等。

(4)、测试工作接地必须每月进行一次；测试保护接地、重复接地必须每周进行一次。

(5)、更换或大修一次电气设备，必须测试一次绝缘电阻值；测试接地电阻工作时必须切断电源，断开设备接地端；操作时不得少于两人，严禁在雷雨或降雨后测试。

(6)、对各类漏电保护装置，必须每周进行一次主要参数检测，不合格的立即更换。

(7)、对电气设备及线路的绝缘电阻检测，每月必须进行一次；摇测绝缘电阻值，必须使用与被测设备、设施绝缘等级相适应的(按安全规程执行)绝缘摇表。

(8)、检测绝缘电阻前必须切断电源，至少两人操作；严禁在雷雨时摇测大型设备和线路的绝缘电阻值；检测大型感性和容性设备前，必须按规定方法放电。

23.6、电工及用电人员操作制度

(1)、严禁使用或安装木质配电箱、开关箱、移动箱；电动施工机械必须实行一闸一机一漏一箱一锁。

(2)、严禁以取下(给上)熔断器方式对线路停(送)电；严禁维修时送电，严禁以三相电源插头(或闸刀开关)代替负荷开关启动(停止)电动机运行；严禁使用220Ｖ电压行灯。

(3)、严禁频繁按动漏电保护器和私自拆装漏电保护器。

(4)、严禁电气设备长时间超额定负荷运行。

(5)、配电系统中用电设备必须做保护接地、不准再使用保护接零。

(6)、严禁直接使用胶壳闸刀闸开关。

(7)、严禁在线路上使用熔断器。

(8)、严禁在单一线路上直接挂接负荷线等其它荷载。

23.7、用电安全教育和培训制度

（1）、安全教育必须包含用电知识的教育。

（2）、没有经过专门培训、教育或经过教育、培训不合格及未领到操作证(上岗证的电工(包括各类主要用电人员)不准上岗作业。

（3）、专业电工必须两年进行一次安全技术复试；用电人员变更作业项目必须进行换岗用电安全教育。

（4）、采用新技术或使用新设备前，必须对有关人员进行知识、技能及注意事项的教育培训。

（5）、项目部每月至少进行一次电气事故教训的教育；必须坚持每日上班前和下班后进行一次口头教育，即班前交底、班后总结。

（6）、所有教育、培训、交底的资料，将按项目或类别分类归档。

23.8、 电器及电气料具使用制度

（1）、对于施工现场的高、低压基本安全用具，必须按国家颁布的安全规程使用与保管；严禁使用基本安全用具或辅助安全用具从事非电工工作；严禁使用专业工具从事其它作业。

（2）、现场使用的手持电动工具必须由专人保管，由电工进行检修；使用完后必须交回。

（3）、现场备用的低压电器及保护装置必须装箱，专人保管，不得随意存放、着尘受潮。

（4）、严禁使用未经安全鉴定的各种漏电保护装置；购买与使用各类电气设备、设施及各类导线必须有产品合格证，且需经技术监督部门认证；项目部物资设备科必须将该装置按类型、规格、数量等统计造册，归档备查。